附件2

剑阁县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划

（财政涉农资金统筹整合）使用安排表

| **项目类别和名称** | **建设任务** | | | | **项目计划投资（万元）** | | | **整合后资金使用监管责任单位** | **受益对象（累计）** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **建设进度计划** | **总投资** | **其中：整合资金投入** | **整合涉农资金来源（要说明资金来源层级）** | **已脱贫村（个）** | **乡村振兴重点帮扶村（个）** | **已脱贫户（户）** | **监测户（户）** |
| 合计 |  |  |  |  | 66558.2 | 49583.5 |  |  | 859 | 302 | 77605 | 2051 |
| 一、基础设施建设 |  |  |  |  | 16135.9 | 12689.18 |  |  | 80 | 93 | 23406 | 739 |
| （一）道路建设 |  |  |  |  | 12216.01 | 8799.8 |  |  | 73 | 82 | 23062 | 739 |
| 1.通村水泥路工程 | 29个乡镇92个村 | 通村水泥路86处206公里 |  |  | 8901.35 | 5886.7 |  |  | 30 | 20 | 9410 | 309 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇河垭村 | 0.9公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 35.1 | 16 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 210 |  |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇红岩村 | 0.4公里、6米宽 | 路基宽7米，路面宽6米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 105 | 105 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  | 1 | 146 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇槐树村 | 2.8公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 140 | 140 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 98 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇黄林村 | 3.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 136.5 | 61 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 137 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇黄林村 | 0.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 19.5 | 19.5 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  | 1 | 137 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇临津社区 | 0.8公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 9月完工 | 40 | 40 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 118 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇三湾社区 | 0.4公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 64 |  |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇山峰村 | 1公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C32水泥混凝土面层 | 12月完工 | 39 | 39 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 77 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇石滩村 | 0.8公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 31.2 | 14 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 96 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇唐家村 | 4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 156 | 70 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 193 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇摇铃村 | 1.6公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 62.4 | 28 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 161 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 白龙镇远大村 | 2.6公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 101.4 | 46 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 121 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 店子镇龙水村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 58.5 | 58.5 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 56 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 店子镇石岩村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 58.5 | 26 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 113 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 东宝镇燕山村 | 1.6公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 62.4 | 28 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 105 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 公兴镇宝龙村 | 3.5公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 56 | 56 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 141 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 公兴镇金山村 | 1.4公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 74 | 74 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 75 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 公兴镇向前村 | 1.9公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 74.1 | 33 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 98 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 公兴镇新生村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 71 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 汉阳镇东青村 | 1.4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 54.6 | 25 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 76 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 汉阳镇七里村 | 0.8公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 31.2 | 14 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 50 |  |
| 通村水泥路工程 | 汉阳镇壮岭村 | 3.6公里、4.5米宽，0.9公里、1米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层；路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 194.4 | 194.4 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  | 1 | 0 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 汉阳镇壮山村 | 3.7公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 59.2 | 59.2 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 79 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 汉阳镇壮山村 | 2公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 104 | 104 | 中央财政衔接资金（第二批）25.1万元/省级财政衔接资金（第二批）78.9万元 | 县交通运输局 |  |  | 79 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 鹤龄镇岳坪村 | 3.8公里、6米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 342 | 154 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 74 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 剑门关镇高观村 | 2.6公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C31水泥混凝土面层 | 12月完工 | 101.4 | 101.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 93 | 8 |
| 通村水泥路工程 | 剑门关镇青树村 | 1.3公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 50.7 | 23 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 25 |  |
| 通村水泥路工程 | 剑门关镇青树村 | 1.5公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 75 | 75 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 25 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 剑门关镇双鱼村 | 1.2公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 60 | 60 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 89 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 剑门关镇新龙村 | 0.6公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 9月 | 23.4 | 23.4 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 | 1 |  | 56 | 10 |
| 完工 |
| 通村水泥路工程 | 江口镇七林村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月 完工 | 58.5 | 26 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 18 |  |
| 通村水泥路工程 | 金仙镇玉溪村 | 0.5公里、4.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 25 | 11 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 63 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇回龙村 | 2公里、6米宽 | 路基宽7米，路面宽6米，25厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 240 | 240 | 中央财政衔接资金138万元（第一批）/省级财政衔接资金102万元（第一批） | 县交通运输局 |  | 1 | 48 | 4 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇回龙村 | 1.4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 54.6 | 25 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 48 | 4 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇马灯村 | 5.1公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 180 | 180 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 140 | 8 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇马林村 | 1公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 39 | 18 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 144 | 4 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇青荣村 | 1.8公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 70.2 | 32 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 89 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇庆丰村 | 3.2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 124.8 | 56 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 28 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇迎水村 | 2公里、4.5米宽(新建泥结碎石路面） | 8厘米厚泥结碎石路面，路面宽度为4.5米宽 | 9月 | 18 | 18 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 52 | 1 |
| 完工 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇迎水村 | 1公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 39 | 18 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 52 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇庄子村 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 97.5 | 44 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 72 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 开封镇作坊村 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 97.5 | 44 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 133 | 4 |
| 通村水泥路工程 | 柳沟镇团山村 | 1.9公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 74.1 | 33 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 103 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 柳沟镇长安村 | 0.8公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 31.2 | 14 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 107 | 8 |
| 通村水泥路工程 | 龙源镇九龙村 | 1.2公里、8米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 232.5 | 105 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 85 | 7 |
| 通村水泥路工程 | 龙源镇梨垭村 | 1.2公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C33水泥混凝土面层 | 12月完工 | 46.8 | 46.8 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 | 1 |  | 54 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 龙源镇七宝村 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 97.5 | 44 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 64 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 龙源镇西山村 | 2.2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 85.8 | 38 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 27 | 8 |
| 通村水泥路工程 | 龙源镇西山村 | 1.2公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 46.8 | 46.8 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  |  | 27 | 8 |
| 通村水泥路工程 | 木马镇柏垭社区 | 0.5公里、4.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 25 | 16 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 116 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 木马镇木马寺社区 | 1.1公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 42.9 | 19 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 54 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇共和村 | 0.4公里、4.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 20 | 9 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 73 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇剑公村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 58.5 | 26 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 49 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇剑坪村 | 1.2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 46.8 | 21 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 119 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇锯山村 | 1.4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 54.6 | 25 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 98 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇双剑村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 58.5 | 26 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 165 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇双剑村 | 0.4公里、5米宽 | 路基宽6米，路面宽5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 22.3 | 22.3 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 | 1 |  | 165 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 普安镇五星村 | 1.1公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 55 | 55 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 92 |  |
| 通村水泥路工程 | 普安镇长春村 | 1公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 39 | 18 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 74 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 樵店乡七一村 | 3.7公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 144.3 | 65 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 122 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 涂山镇大桥村 | 0.9公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 35.1 | 16 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 51 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 涂山镇迎新村 | 3.3公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 128.7 | 58 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 197 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 王河镇弹垭村 | 新建联村公路7.2公里，4米宽 | 18厘米厚、砼C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 394.65 | 358 | 中央财政衔接资金 | 县发改局 |  | 1 | 216 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 王河镇龙凤村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 128 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 王河镇群力村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 58.5 | 26 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 49 | 5 |
| 通村水泥路工程 | 王河镇荣光村 | 3.1公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 120.9 | 54 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 190 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 王河镇蜀北村 | 2.2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 85.8 | 39 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 165 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 武连镇四合村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 58.5 | 26 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 131 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 武连镇武庵村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 48 | 4 |
| 通村水泥路工程 | 武连镇正兴村 | 4.3公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 167.7 | 75 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 100 | 5 |
| 通村水泥路工程 | 下寺镇渡口社区 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 97.5 | 97.5 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 0 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 下寺镇二龙村 | 0.4公里、6.5米宽 | 路基宽7.5米，路面宽6.5米，18厘米厚C30沥青混凝土面层 | 9月完工 | 63 | 63 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 46 | 1 |
| 通村水泥路工程 | 下寺镇峰垭村 | 2.7公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 105.3 | 47 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 65 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 下寺镇冠京村 | 6公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 234 | 105 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 86 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 下寺镇翰林社区 | 1.7公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 66.3 | 30 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 43 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 下寺镇小剑村 | 1公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  | 1 | 74 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 香沉镇东沟村 | 2公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C31水泥混凝土面层 | 12月完工 | 78 | 78 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  | 1 | 111 | 4 |
| 通村水泥路工程 | 秀钟乡青岭村 | 1公里、1米宽（加宽），破损道路维修及增设错车道 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 60 | 60 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 80 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 秀钟乡太兴村 | 1.7公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 66.3 | 30 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 97 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 盐店镇石柱村 | 0.9公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 35.1 | 16 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 71 | 5 |
| 通村水泥路工程 | 盐店镇西庙村 | 0.8公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 31.2 | 14 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 166 | 5 |
| 通村水泥路工程 | 盐店镇依山村 | 2.1公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 81.9 | 37 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 156 | 12 |
| 通村水泥路工程 | 演圣镇金刚村 | 5公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 84 | 84 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 69 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 演圣镇天马村 | 2.4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 93.6 | 42 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 104 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 羊岭镇马鞍山村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 218 | 11 |
| 通村水泥路工程 | 羊岭镇钟鼓村 | 4.1公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 159.9 | 159.9 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 | 1 |  | 230 | 6 |
| 通村水泥路工程 | 杨村镇白水村 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 97.5 | 44 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 51 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 杨村镇锦屏村 | 2.4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 93.6 | 42 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 105 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 姚家镇北庙村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 67 | 0 |
| 通村水泥路工程 | 姚家镇繁荣村 | 2公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C31水泥混凝土面层 | 12月完工 | 78 | 78 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 66 | 7 |
| 通村水泥路工程 | 姚家镇元宝村 | 4.2公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 396 | 396 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  | 1 | 60 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 姚家镇钟岭村 | 1.3公里、3.5米宽；0.4公里、1米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层、路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 57.1 | 57.1 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 | 1 |  | 92 |  |
| 通村水泥路工程 | 义兴镇沙河村 | 1.3公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 50.7 | 23 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 43 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 元山镇白坝村 | 1.4公里、4.5米宽；1.2公里、1米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层、路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 89.2 | 89.2 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  |  | 150 | 12 |
| 通村水泥路工程 | 元山镇福泉村 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 97.5 | 44 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 49 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 元山镇广爱村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 117 | 8 |
| 通村水泥路工程 | 元山镇粮丰村 | 2.4公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 93.6 | 42 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 200 | 7 |
| 通村水泥路工程 | 元山镇石板村 | 6.7公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 261.3 | 118 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 41 | 2 |
| 通村水泥路工程 | 元山镇同桥村 | 2.4公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 93.7 | 93.7 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 96 | 3 |
| 通村水泥路工程 | 张王镇长石村 | 2公里、3.5米宽 | 路基采用8厘米厚泥结碎石基层，路面采用18厘米厚水泥混凝土路面 | 12月完工 | 78 | 35 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 38 |  |
| 2.村道路维修整治 | 17个乡镇31个村 | 维修整治道路36处（其中：农村桥梁3座） |  |  | 1206.1 | 1206.1 |  |  | 12 | 6 | 4154 | 122 |
| 村道路维修整治 | 白龙镇剑峰村 | 道路维修及挡防工程 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般用重力式挡土墙 | 12月完工 | 6.5 | 6.5 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 85 | 1 |
| 村道路维修整治 | 白龙镇健康村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 30 | 30 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 91 | 1 |
| 村道路维修整治 | 白龙镇三湾社区 | 道路维修及挡防工程 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般用重力式挡土墙 | 12月完工 | 11 | 11 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 64 |  |
| 村道路维修整治 | 白龙镇先锋村 | 道路维修及挡防工程 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般用重力式挡土墙 | 12月完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 99 | 2 |
| 村道路维修整治 | 店子镇石岩村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 113 | 3 |
| 村道路维修整治 | 店子镇元丰村 | 1.6公里、3.5米宽道路维修、C15挡防工程250立方米 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般用重力式挡土墙 | 12月完工 | 61.5 | 61.5 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 70 | 1 |
| 村道路维修整治 | 鹤岭镇化林村 | 村道路桥梁维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 70 | 70 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 133 | 1 |
| 村道路维修整治 | 剑门关镇健民村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 25 | 25 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  | 1 | 61 | 3 |
| 村道路维修整治 | 剑门关镇梁山村 | 0.2公里、6.5米宽及C15挡防工程120立方米 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般用重力式挡土墙 | 12月完工 | 17 | 17 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 84 | 1 |
| 村道路维修整治 | 江口镇闻江社区 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 20 | 20 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 39 | 1 |
| 村道路维修整治 | 金仙镇大顺村 | 五组道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  |  | 88 | 2 |
| 村道路维修整治 | 金仙镇赛金村 | 六组道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  | 1 | 110 | 1 |
| 村道路维修整治 | 金仙镇玉溪村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 39 | 39 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 63 |  |
| 村道路维修整治 | 开封镇白云村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 130 | 2 |
| 村道路维修整治(泥碎路） | 开封镇马灯村 | 1.4公里、7.5米宽(村内道路村道路维修整治) | 8厘米厚泥结碎石路面，路面宽度为7.5米宽 | 9月完工 | 5.1 | 5.1 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 140 | 8 |
| 村道路维修整治 | 开封镇天珠村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 7 | 7 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 113 | 2 |
| 村道路维修整治 | 开封镇作坊村 | 0.4公里、4.5米宽道路加宽及C15挡防工程333立方米 | 路面维修。路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般采用重力式挡土墙 | 12月完工 | 38 | 38 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 | 1 |  | 133 | 4 |
| 村道路维修整治 | 木马镇柳青村 | 13公里、7.5米宽 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 9月完工 | 91.2 | 91.2 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 84 | 9 |
| 村道路维修整治 | 木马镇松木村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 15 | 15 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 69 |  |
| 村道路维修整治（桥梁维修） | 普安镇江东村 | 0.02公里、4.5米宽漫水桥村道路维修整治及C15挡防工程583立方米 | 墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般用重力式挡土墙。漫水桥梁采用φ100—φ200钢筋圆管涵 | 9月完工 | 70 | 70 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  | 1 | 80 | 5 |
| 村道路维修整治 | 普安镇亮垭村 | 150米、4.5米宽路面维修，50米长、3米高挡防工程 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑，挡墙防护。墙体采用C15水泥混凝土浇筑，挡墙一般采用重力式挡土墙 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 56 | 2 |
| 村道路维修整治 | 樵店乡井田村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 37.1 | 37.1 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 | 1 |  | 59 |  |
| 村道路维修整治 | 樵店乡七一村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  | 1 | 122 | 2 |
| 村道路维修整治 | 武连镇正兴村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 18.7 | 18.7 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 100 | 5 |
| 村道路维修整治 | 下寺镇双旗村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 200 | 200 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  | 1 | 123 | 12 |
| 农村桥梁 | 下寺镇桅杆村 | 0.01公里、6米宽钢筋混凝土桥（便民桥） | 漫水桥梁采用φ100—φ200钢筋圆管涵 | 12月完工 | 35 | 35 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  | 1 | 98 | 1 |
| 村道路维修整治 | 香沉镇乘元社区 | 七组道路村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 28 | 28 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 |  |  | 241 | 8 |
| 村道路维修整治 | 香沉镇乘元社区 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 38 | 38 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 241 | 8 |
| 村道路维修整治 | 香沉镇剑南村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 257 | 7 |
| 村道路维修整治 | 盐店镇鲜花村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 153 | 3 |
| 村道路维修整治 | 羊岭镇钟鼓村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 38 | 38 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 | 1 |  | 230 | 6 |
| 村道路维修整治 | 杨村镇官店村 | 安防附属工程 | 安防附属工程 | 12月完工 | 4 | 4 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 188 | 7 |
| 村道路维修整治 | 杨村镇青墟村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 31 | 31 | 中央财政衔接资金（调整） | 县交通运输局 | 1 |  | 156 | 6 |
| 村道路维修整治 | 杨村镇石门村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 15 | 15 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 99 | 2 |
| 村道路维修整治（桥梁维修） | 义兴镇工堂村 | 0.1公里、4.5米宽漫水桥村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 9月完工 | 68 | 68 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县交通运输局 |  |  | 91 | 3 |
| 村道路维修整治 | 义兴镇红星村 | 村道路维修整治 | 路面基层采用8厘米厚泥结碎石基层压实，路面面层采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑。涵洞维修采用18厘米厚C30水泥混凝土铺筑 | 12月完工 | 18 | 18 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 91 | 3 |
| 3.撤并建制村畅通工程 | 27个乡镇27个村 | 撤并建制村畅通工程27个107.4公里 |  |  | 1718.56 | 1375 |  |  | 17 | 5 | 2879 | 106 |
| 撤并建制村畅通工程 | 东宝镇联合村 | 5.8公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 92.8 | 74 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 106 | 4 |
| 撤并建制村畅通工程 | 武连镇兴隆村 | 4.2公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 67.2 | 54 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 98 | 0 |
| 撤并建制村畅通工程 | 盐店镇五丰村 | 2.4公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 38.4 | 31 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 66 | 3 |
| 撤并建制村畅通工程 | 盐店镇双马村 | 2.3公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 36.8 | 29 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 77 | 6 |
| 撤并建制村畅通工程 | 演圣镇天马村 | 3.5公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 56 | 45 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 104 | 0 |
| 撤并建制村畅通工程 | 元山镇粮丰村 | 2.6公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 41.6 | 33 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 200 | 7 |
| 撤并建制村畅通工程 | 元山镇双柳村 | 2.9公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 46.4 | 37 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 121 | 2 |
| 撤并建制村畅通工程 | 羊岭镇钟鼓村 | 5.7公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 91.2 | 73 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 230 | 6 |
| 撤并建制村畅通工程 | 鹤龄镇印盒村 | 4.3公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 68.8 | 55 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 93 | 1 |
| 撤并建制村畅通工程 | 木马镇金魁村 | 1.1公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 17.6 | 14 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 107 | 3 |
| 撤并建制村畅通工程 | 木马镇后坪村 | 5.1公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 81.6 | 65 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 80 | 4 |
| 撤并建制村畅通工程 | 汉阳镇登煌村 | 5公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 80 | 64 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 94 | 2 |
| 撤并建制村畅通工程 | 剑门关镇八里店村 | 5.2公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 83.2 | 67 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 83 | 10 |
| 撤并建制村畅通工程 | 张王镇金号村 | 4.8公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 76.8 | 61 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 76 | 1 |
| 撤并建制村畅通工程 | 龙源镇兴泉村 | 5.4公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 86.4 | 69 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 164 | 2 |
| 撤并建制村畅通工程 | 普安镇新中村 | 3.9公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 62.4 | 50 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 68 | 6 |
| 撤并建制村畅通工程 | 普安镇鹤鸣村 | 2.6公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 41.6 | 33 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 111 | 3 |
| 撤并建制村畅通工程 | 普安镇江东村 | 5.3公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 84.8 | 68 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 80 | 5 |
| 撤并建制村畅通工程 | 开封镇高池村 | 3.4公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 54.4 | 44 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 102 | 3 |
| 撤并建制村畅通工程 | 开封镇石印村 | 5.9公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 94.4 | 76 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 60 | 2 |
| 撤并建制村畅通工程 | 开封镇作坊村 | 3.2公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 51.2 | 41 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 133 | 4 |
| 撤并建制村畅通工程 | 开封镇青荣村 | 2.6公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 41.76 | 33 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 89 | 2 |
| 撤并建制村畅通工程 | 柳沟镇长安村 | 5.1公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 81.6 | 65 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 107 | 8 |
| 撤并建制村畅通工程 | 柳沟镇春光村 | 4.5公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 72 | 58 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 84 | 6 |
| 撤并建制村畅通工程 | 柳沟镇太平方米村 | 3.2公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 51.2 | 41 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 117 | 6 |
| 撤并建制村畅通工程 | 王河镇龙凤村 | 2.9公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 46.4 | 37 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 128 | 6 |
| 撤并建制村畅通工程 | 王河镇林山村 | 4.5公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 9月完工 | 72 | 58 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 101 | 4 |
| 4.运输服务站 | 10个乡镇 |  |  |  | 390 | 332 |  |  | 26 | 8 | 6407 | 196 |
| 香沉镇运输服务站 | 香沉镇 | 新建综合站房及附属设施 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 65 | 55.71 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 3 | 1 | 1106 | 32 |
| 木马镇运输服务站 | 木马镇 | 新建综合站房及附属设施 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 65 | 55.25 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 3 | 1 | 1040 | 32 |
| 王河镇运输服务站 | 王河镇 | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 7 | 2 | 1671 | 46 |
| 义兴乡运输服务站 | 义兴乡（原） | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 2 | 1 | 519 | 25 |
| 垂泉乡运输服务站 | 垂泉乡（原） | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 81 | 8 |
| 武连镇运输服务站 | 武连镇 | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 6 | 2 | 1082 | 30 |
| 吼狮乡运输服务站 | 吼狮乡（原） | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 166 | 0 |
| 摇铃乡运输服务站 | 摇铃乡（原） | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 1 |  | 161 | 3 |
| 樵店乡运输服务站 | 樵店乡 | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 | 2 | 1 | 465 | 14 |
| 柏垭乡运输服务站 | 柏垭乡（原） | 改建升级综合运输服务站 | 四川省交通运输厅道路运输管理局《金通工程综合运输服务站建设参考标准》 | 12月完工 | 32.5 | 27.63 | 省级交通建设资金 | 县交通运输局 |  |  | 116 | 6 |
| (二）水利项目 |  |  |  |  | 2906.38 | 2906.38 |  |  | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 1.农村供水保障项目 | 13个乡镇22个村 | 新建及改扩建供水工程22处 |  |  | 1284 | 1284 |  |  | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 农村供水保障项目 | 白龙镇春风村 | 管网延伸1处 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 17.4 | 17.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 白龙镇红岩村 | 新建红岩村供水工程1处：20立方米、40立方米、30立方米、50立方米、100立方米清水池各1口，5立方米水源井1口，10立方米调节池1口；40管2300米，32管3500米，25管4400米 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 29.95 | 29.95 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 剑门关镇雄关社区 | 新建剑门村供水工程1处：Φ160mmPE5000m、Φ63mmPE1500m、Φ50mmPE4000m、Φ32mmPE2000m、Φ25mmPE3000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 81.52 | 81.52 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 柳沟镇长安村 | 新建一二三四组供水工程1处：Φ63mmPE5680m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 19.55 | 19.55 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 龙源镇金山村 | 新建金山村供水工程1处：Φ160mmPE8500m、Φ75mmPE8000m、Φ63mmPE4000m、Φ50mmPE5000m、Φ32mmPE5000m、Φ25mmPE10000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 177.13 | 177.13 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 普安镇共和村 | 新建共和村供水工程1处：水源井1口、Φ50mmPE1200m、Φ32mmPE1000m、Φ25mmPE2000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 10.64 | 10.64 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 普安镇剑坪村 | 新建剑坪村供水工程1处：调节池100立方米、Φ50mmPE4000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 16.62 | 16.62 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 普安镇闻溪村 | 管网延伸1处 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 16.58 | 16.58 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 普安镇新中村 | 新建过滤池、蓄水池各1口 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 12.66 | 12.66 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 涂山镇东河社区 | 新建东河社区一、二、三、五组供水工程1处：新建一二三五组30立方米调节池1口、63管3000米，32管2000米，25管2000米 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 13.61 | 13.61 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 涂山镇迎新村 | 新建迎新村供水工程1处：30立方米调节池2口、40管4800米，32管7300米，25管4500米 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 19.95 | 19.95 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 王河镇弹垭村 | 新建弹垭村供水工程1处：集水井1口、1口高位水池30立方米、1处泵房、Φ63mmPE400m、Φ40mmPE600m、Φ32mmPE2500m、Φ25mmPE4000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 13.63 | 13.63 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 武连镇三元村 | 管网延伸1处 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 99 | 99 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 武连镇武五村 | 新建武五村供水工程1处：2口5立方米泄压池、Φ63mmPE2100m、Φ50mmPE2000m、Φ40mmPE4200m、Φ32mmPE3500m、Φ25mmPE23000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 29.04 | 29.04 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 下寺镇峰垭村 | 新建集中供水站 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 79.52 | 79.52 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 下寺镇双旗村 | 新建双旗村供水工程1处：调节池30立方米1口，200立方米1口，DN70无缝钢管500m、Φ75mmPE5500m、Φ63mmPE2000m、Φ32mmPE2000m、Φ25mmPE3000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 57.67 | 57.67 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 下寺镇桅杆村 | 管网延伸1处 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 38.44 | 38.44 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 盐店镇红花村 | 改建红花村供水工程1处：改建供水站，安装供水管道15000米 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 319.09 | 319.09 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 姚家镇北庙村 | 新建北庙村金剑园区供水工程1处：调节池500立方米，Φ110mmPE7500m、Φ90mmPE3600m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 108.58 | 108.58 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 姚家镇银溪村 | 新建银溪村供水工程1处：调节池50立方米，过滤池2口Φ50mmPE2000m、Φ40mmPE1000m、Φ32mmPE1000m、Φ25mmPE1000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 14.38 | 14.38 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 元山镇石楼村 | 新建石楼村供水工程1处：2口100立方米高位水池、1口50立方米调节池、l处泵房、Φ110mmPE1500mΦ75mmPE6200m、Φ50mmPE2000m、Φ40mmPE6300m、Φ32mmPE7200m、Φ25mmPE8000m | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 88.64 | 88.64 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 张王镇长石村 | 管网延伸1处 | 人均水量120升/天，水质符合《农村饮水安全评价准则》相关标准 | 11月完工 | 20.4 | 20.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 2.其他 |  |  |  |  | 1622.38 | 1622.38 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 2022年国家水土保持项目 | 王河镇 | 治理水土流失面积22平方公里 | 小流域治理水土流失面积11.43平方公里 | 12月完工 | 400 | 400 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型病险水库除险加固项目 | 盐店镇等相关乡镇 | 整治病险水库6座 | 整治大坝、溢洪道、放水设施 | 12月完工 | 855 | 855 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 河道整治项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治河道2千米 | 河道疏浚、堤岸护坡以及整形 | 12月完工 | 367.38 | 367.38 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| （三)人居环境整治 | 县域内 |  |  |  | 1013.51 | 983 |  |  | 3 | 1 | 344 | 0 |
| 人居环境整治 | 6个乡镇15个村 | 建污水集中处理设施12座，建垃圾房71个 | 达到农村污水处理标准和环境整治目标 | 9月完工 | 600 | 600 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县乡村振兴局 | 2 | 1 |  |  |
| 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 金仙镇西河村青岗岭安置点 | 铺设管网1000米、新建微水池2口、水泵1套 | 铺设管网1000米、新建微水池2口、水泵1套。 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县发改局 | 1 |  | 11 |  |
| 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 开封镇迎水村场镇集中安置点 | 新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米 | 新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米。 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县发改局 |  |  | 89 |  |
| 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 木马镇共同村尖子山安置点 | 新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米 | 新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米。 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县发改局 |  |  | 29 |  |
| 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 杨村镇龙鞍社区杨村坪安置点 | 新建作业道50米，安置点护栏100米，新建排水渠85米 | 新建作业道50米，安置点护栏100米，新建排水渠85米。 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县发改局 |  |  | 76 |  |
| 安置点人居环境整治 | 开封镇迎水村 | （一）新建安置点产业连接道路长2.92公里，宽3.5米，厚0.18米，砼C30;改建安置点道路0.26公里，宽6米，厚0.18米。 | （一）新建安置点产业连接道路长2.92公里，宽3.5米，厚0.18米，砼C30;改建安置点道路0.26公里，宽6米，厚0.18米。 | 12月完工 | 333.51 | 303 | 省级财政衔接资金 | 县发改局 |  |  | 139 |  |
| （二）新建安置点排水渠1.28公里，其中1.21公里30厘米\*30厘米；0.07公里60厘米\*60厘米。 | （二）新建安置点排水渠1.28公里，其中1.21公里30厘米\*30厘米；0.07公里60厘米\*60厘米。 |
| （三）硬化安置点文化广场1187平方米，厚0.15米 | （三）硬化安置点文化广场1187平方米，厚0.15米。 |
| 二、产业发展 |  |  |  |  | 48945.3 | 35417.32 |  |  | 608 | 158 | 52002 | 1236 |
| （一）林业产业 |  |  |  |  | 2580.5 | 2580.5 |  |  | 66 | 17 | 11326 | 387 |
| 1.林业园区 |  |  |  |  | 1477 | 1477 |  |  | 10 |  | 1134 | 37 |
| 1.1二龙核桃现代林业园区提升建设项目 |  |  |  |  | 764.6 | 764.6 |  |  |  |  | 598 | 13 |
| 核桃成效管护 | 下寺镇二龙村 | 核桃成效管护3000亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 60 | 60 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 园区基础设施堡坎及配套提升项目 | 下寺镇二龙村 | 新建堡坎200米，设施配套提升4处 | 浆砌毛石堡坎 | 11月完工 | 80 | 80 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 科技实验及生产管理用房建设 | 下寺镇二龙村 | 科研及生产用房1500平方米 | 轻钢结构 | 11月完工 | 200 | 200 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 新建花卉苗木基地 | 下寺镇二龙村 | 低效林改造120亩；苗木补助100亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1厘米,苗高60厘米,根系发达，成活率90% | 9月 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 完工 |
| 新栽中药材 | 下寺镇二龙村 | 新栽中药材金丝皇菊200亩 | 金丝皇菊成活率达到95%以上 | 5月 | 12 | 12 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 完工 |
| 中药材成效巩固 | 下寺镇二龙村 | 园区中药材成效巩固700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 14 | 14 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙园区生产作业道建设项目 | 下寺镇二龙村 | 作业道路路基扩宽2.1公里，硬化作业道0.7公里2.5米宽、0.3公里3米宽、加宽硬化1.1公里 | 作业道路路面宽度为2.5米、3米宽，厚度18厘米 | 12月完工 | 51 | 51 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙园区核桃、中药材初加工生产线补短提升补助项目 | 下寺镇二龙村 | 改造补短提升核桃仁、中药材初加工生产线1条 | 生产线达到符合食品生产许可要求。 | 12 月完工 | 20 | 20 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙核桃现代林业园区植被恢复项目 | 下寺镇二龙村 | 园区林旅融合节点植被恢复2500平方米 | 成活率达到90%以上 | 12 月完工 | 49 | 49 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙园区经营主体贷款贴息补助项目 | 下寺镇二龙村 | 贷款200万元贴息补助 | 符合相关文件规定和要求 | 12月完工 | 4.5 | 4.5 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙园区宣传标牌建设项目 | 下寺镇二龙村 | 建固定标牌一副 | 字：4\*4米画面，落地高4米。 | 12月完工 | 6.1 | 6.1 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙园区科技试验及生产管理用房建设项目 | 下寺镇二龙村 | 科研及生产用房1500平方米 | 轻钢结构 | 12月完工 | 200 | 200 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 二龙园区花卉育苗基地建设项目 | 下寺镇二龙村 | 低效林改造120亩；苗木补助100亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1厘米,苗高60厘米,根系发达，成活率90% | 12月完工 | 18 | 18 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  | 46 | 1 |
| 1.2木马华丰笋用竹园区提升建设项目 |  |  |  |  | 305 | 305 |  |  | 4 |  | 260 | 12 |
| 笋用竹成效管护 | 木马镇金魁村 | 笋用竹成效管护2000亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 65 | 3 |
| 低产低效林改造及新栽 | 木马镇金魁村 | 低产低效林改造及新栽笋用竹180亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，新栽笋用竹成活率达到95%以上 | 9月完工 | 45 | 45 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 65 | 3 |
| 园区基础设施生产道路建设 | 木马镇金魁村 | 2.86公里3.5米宽生产道路 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层，42万元/公里 | 11月完工 | 120 | 120 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 65 | 3 |
| 木马金魁笋用竹园区基础配套设施建设项目 | 木马金魁村 | 地面硬化1500平方米，污水处理设施1套，新建蓄水池4口，保坎及护坡整治120米 | 地面硬化200元/平方米；污水处理设施34万元/套；蓄水池6万元/口；保坎及护坡整治1000元/米。 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 | 1 |  | 65 | 3 |
| 1.3普安水池中药材产业园区建设项目 |  |  |  |  | 407.4 | 407.4 |  |  | 6 |  | 276 | 12 |
| 低产低效林改造及新栽 | 普安镇水池村 | 低产低效林改造及新栽中药材160亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1厘米,苗高80厘米,根系发达，成活率90% | 9月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 56 | 3 |
| 中药材成效巩固 | 普安镇水池村 | 中药材成效巩固450亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 9 | 9 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 56 | 3 |
| 园区基础设施生产道路建设 | 普安镇水池村 | 园区3公里3.5米宽生产道，2公里4.5米宽生产主干道 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层，生产道42万元/公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层，生产主干道45万元/公里 | 11月完工 | 216 | 216 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 56 | 3 |
| 水池中药材园区麻雀养殖基地建设补助 | 普安镇水池村 | 养殖麻雀100亩 | 成活率90%以上 |  | 13.4 | 13.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 水池中药材园区中药材烘干房建设 | 普安镇水池村 | 建设中药材烘干房100平方米 | 达到行业标准 |  | 36 | 36 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 水池园区排水渠建设项目 | 普安镇水池村 | 新建排水渠4000米 | 建设50\*50\*50厘米、40\*40\*40厘米等其他规格硬化渠，达到保持水土和排水通畅 | 12月完工 | 93 | 93 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 108 | 3 |
| 2.木质食用菌 | 2个乡镇2个村 | 种植食用菌26.5万棒 |  |  | 26.5 | 26.5 |  |  | 1 |  | 158 | 6 |
| 普安镇鹤鸣村木质香菇种植 | 普安镇鹤鸣村 | 木质香菇种植10万棒 | 成活率95% | 12月完工 | 10 | 10 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 柳沟镇垂泉村黑木耳种植 | 柳沟镇垂泉村 | 黑木耳种植9.5万棒 | 成活率95% | 12月完工 | 9.5 | 9.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 义兴镇黑木耳种植项目 | 义兴镇甘水村 | 黑木耳种植4万棒 | 成活率95% | 12月完工 | 4 | 4 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 85 | 3 |
| 张王镇黑木耳种植项目 | 张王镇穿井村 | 黑木耳种植3万棒 | 成活率95% | 12月完工 | 3 | 3 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 73 | 3 |
| 3.核桃产业巩固管护补助 | 23个乡镇44个村 | 核桃管护9830亩 |  |  | 155.7 | 155.7 |  |  | 25 | 6 | 5775 | 197 |
| 核桃产业巩固管护 | 白龙镇广坪村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 126 | 10 |
| 核桃产业巩固管护 | 白龙镇河垭村、三湾社区 | 核桃管护125亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 12月完工 | 2.5 | 2.5 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 274 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 店子镇联盟村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 44 | 4 |
| 核桃产业巩固管护 | 东宝镇新梁村 | 核桃管护260亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 271 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 公兴镇宝龙村 | 核桃管护700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 6.9 | 6.9 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 141 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 公兴镇凤凰村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 195 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 公兴镇文林村 | 核桃管护300亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 4 | 4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 128 | 11 |
| 核桃产业巩固管护 | 鹤龄镇金珠村、赤化社区 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 12月完工 | 2 | 2 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 147 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 鹤龄镇龙潭村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 132 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 剑门关镇元岭村 | 核桃管护75亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求 | 12月完工 | 1.5 | 1.5 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 | 1 | 52 | 6 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇高垭村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 104 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇泉水村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 52 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇石印村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 60 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇天珠村、和平方米社区、马林村 | 核桃管护245亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 12月完工 | 5.5 | 5.5 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 2 |  | 327 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 开封镇碗泉村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 60 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 柳沟镇太平方米村 | 核桃管护700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 6.9 | 6.9 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 177 | 6 |
| 核桃产业巩固管护 | 龙源镇九龙村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 85 | 7 |
| 核桃产业巩固管护 | 龙源镇天堂村 | 核桃管护275亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 65 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 木马镇井泉村 | 核桃管护500亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 6 | 6 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 105 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 木马镇柳青村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 50 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 樵店乡中岩村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 58 | 2 |
| 核桃产业巩固管护 | 涂山镇厚子铺村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 12月完工 | 2 | 2 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 296 | 6 |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇公店村 | 核桃管护375亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 5 | 5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 136 | 7 |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇鲁垭村 | 核桃管护300亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 4 | 4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 78 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇南华村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 118 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇群力村 | 核桃管护175亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 118 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 王河镇荣光村 | 核桃管护275亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 190 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 武连镇觉苑社区 | 核桃管护500亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 6 | 6 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 73 |  |
| 核桃产业巩固管护 | 香沉镇剑南村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 257 | 7 |
| 核桃产业巩固管护 | 秀钟乡钟山村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 139 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 盐店镇双马村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 77 | 6 |
| 核桃产业巩固管护 | 盐店镇西庙村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 166 | 5 |
| 核桃产业巩固管护 | 盐店镇鲜花村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 153 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 演圣镇梁垭村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 142 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 羊岭镇石城村 | 核桃管护75亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 12月完工 | 1.5 | 1.5 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 239 | 15 |
| 核桃产业巩固管护 | 杨村镇柏梓村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 123 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 义兴镇甘水村 | 核桃管护50亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 12月完工 | 1 | 1 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 85 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 义兴镇红星村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 91 | 3 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇白坝村 | 核桃管护700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 6.9 | 6.9 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 150 | 12 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇金竹村 | 核桃管护100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 142 | 12 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇石楼村 | 核桃管护200亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3.5 | 3.5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 73 | 10 |
| 核桃产业巩固管护 | 元山镇时古村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 182 | 8 |
| 核桃产业巩固管护 | 张王镇金号村 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 3 | 3 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 76 | 1 |
| 核桃产业巩固管护 | 张王镇青龙社区 | 核桃管护150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 4 | 4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 18 |  |
| 4.核桃品改（高接换优） | 12个乡镇14个村 | 核桃品改（高接换优）2180亩 |  |  | 47.9 | 47.9 |  |  | 7 | 4 | 1331 | 52 |
| 核桃品改（高接换优） | 普安镇长春村 | 核桃品改（高接换优）300亩 | 嫁接株成活率90%以上 | 10月完工 | 6.6 | 6.6 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 74 | 2 |
| 核桃品改（高接换优） | 下寺镇普广村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 4.4 | 4.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 147 | 6 |
| 核桃品改（高接换优） | 姚家镇北庙村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 4.4 | 4.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 67 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 汉阳镇壮岭村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 4.4 | 4.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 47 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 普安镇剑公村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 4.4 | 4.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 49 | 3 |
| 核桃品改（高接换优） | 普安镇二郎村 | 核桃品改（高接换优）50亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 1.1 | 1.1 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 91 | 3 |
| 核桃品改（高接换优） | 王河镇鲁垭村 | 核桃品改（高接换优）300亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 6.6 | 6.6 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 78 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 元山镇石楼村 | 核桃品改（高接换优）200亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 4.4 | 4.4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 73 | 10 |
| 核桃品改（高接换优） | 白龙镇河垭村 | 核桃品改（高接换优）50亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 1.1 | 1.1 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 210 |  |
| 核桃品改（高接换优） | 公兴镇文林村 | 核桃品改（高接换优）100亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 2.2 | 2.2 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 128 | 11 |
| 核桃品改（高接换优） | 樵店乡七一村 | 核桃品改（高接换优）30亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 0.62 | 0.62 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 122 | 2 |
| 核桃品改（高接换优） | 剑门关镇健民村 | 核桃品改（高接换优）180亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 3.92 | 3.92 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 61 | 3 |
| 核桃品改（高接换优） | 江口镇陵丰村 | 核桃品改（高接换优）80亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 1.78 | 1.78 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 45 | 4 |
| 核桃品改（高接换优） | 秀钟乡钟山村 | 核桃品改（高接换优）90亩 | 株成活率90%以上 | 10月完工 | 1.98 | 1.98 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 139 | 8 |
| 5.中药材林业特色产业 | 7个乡镇9个村 | 中药材补助2345亩 |  |  | 106.4 | 106.4 |  |  | 6 |  | 206 | 4 |
| 黄精中药材种植补助 | 公兴镇人马垭村 | 黄精中药材种植补助125亩 | 面积保存率90%以上 |  | 5 | 5 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 艾草中药材种植补助 | 公兴镇新生村 | 艾草中药材种植补助200亩 | 面积保存率90%以上 |  | 8 | 8 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 开封镇艾草种植项目 | 开封镇胜利村 | 艾草种植150亩 | 成活率80%以上，面积保存率90%以上 | 12月完工 | 3 | 3 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 | 1 |  | 102 | 3 |
| 开封镇川芎种植项目 | 开封镇杨岭村 | 川芎种植220亩 | 成活率80%以上，面积保存率90%以上 | 12月完工 | 4.4 | 4.4 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 | 1 |  | 88 |  |
| 黄柏中药材种植补助 | 武连镇武五村 | 黄柏中药材种植补助100亩 | 面积保存率90%以上 |  | 4 | 4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 |  |  |
| 下寺镇淫羊藿种植项目 | 下寺镇下寺社区 | 淫羊藿种植1000亩 | 成活率80%以上，面积保存率90%以上 | 12月完工 | 60 | 60 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 16 | 1 |
| 五味子中药材种植补助 | 盐店镇石笋村 | 五味子中药材种植补助175亩 | 面积保存率90%以上 |  | 7 | 7 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 佛手中药材种植补助 | 演圣镇天马村 | 佛手中药材种植补助175亩 | 面积保存率90%以上 |  | 7 | 7 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 芍药中药材种植补助 | 元山镇双柳村 | 芍药中药材种植补助200亩 | 面积保存率90%以上 |  | 8 | 8 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  |  |  |
| 6.下寺镇峰垭村经济花卉基地扩建 | 下寺镇峰垭村 | 硬化生产道路300米、改造大棚4栋2000平方米 | 达到行业要求建设标准 |  | 20 | 20 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 |  |  |
| 7.农副产品初加工厂（房） | 3个乡镇3个村 | 初加工设备3套 |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 中药材初加工 | 公兴新生村 | 初加工设备1套 | 达到行业要求建设标准 |  | 4 | 4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 笋用竹初加工 | 木马金魁村 | 初加工设备1套 | 达到行业要求建设标准 |  | 15 | 15 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 林产品初加工 | 江口木林坝社区 | 初加工设备1套 | 达到行业要求建设标准 |  | 4 | 4 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 8.技术指导服务 | 全县 |  |  |  | 94 | 94 |  |  | 7 | 2 | 1304 | 43 |
| 县聘核桃技术指导服务员 | 全县 | 聘请技术员4名 | 指导29个乡镇林业产业发展 |  | 24 | 24 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 林业科技推广示范项目 | 6个乡镇17个村 | 标准化基地建设3200亩，林业技术培训1000人次 | 施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求，基本达到能将林业产业技术运用到生产中 | 12月完工 | 70 | 70 | 中央财政林业改革发展资金（第一批） | 县林业局 | 7 | 2 | 1304 | 43 |
| 9.“三标一品”认证 | 2个乡镇2个村 | 有机认证2个 |  |  | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
| 二龙园区林产品有机认证项目（金丝皇菊） | 下寺二龙村 | 有机认证1个 | 有机认证1个 |  | 6.25 | 6.25 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 白龙元宝枫基地林产品有机认证项目（元宝枫） | 白龙先锋村 | 有机认证1个 | 有机认证1个 |  | 6.25 | 6.25 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 10.林业特色产业示范基地 |  |  |  |  | 454.5 | 454.5 |  |  | 10 | 4 | 1418 | 48 |
| 剑阁县金银花基地 | 开封镇高池村、作坊村、杨岭村、义兴镇工农村 | 产业提质增效700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 14 | 14 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 3 |  | 120 | 3 |
| 剑阁县油橄榄基地 | 开封镇鞍山村 | 成效巩固300亩，滴灌300亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求，滴灌 | 11月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 |  | 28 | 1 |
| 白龙元宝枫产业示范基地 | 白龙镇先峰村 | 元宝枫成效管护1200亩，新建元宝枫优质种苗基地100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 34 | 34 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 22 | 2 |
| 剑北园区元宝枫产业基地建设项目 | 汉阳镇壮岭村、壮山村 | 低效林改造642亩；栽植元宝枫642亩 | 成活率80%以上，面积保存率90%以上 | 12月完工 | 160.5 | 160.5 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  | 1 | 126 | 1 |
| 剑门青树核桃示范基地 | 剑门关镇青树村 | 核桃成效管护900亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 |  |  | 28 | 0 |
| 武连枣垭核桃基地 | 武连镇枣垭村 | 产业提质增效900亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县林业局 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| 剑北园区林下中药材种植项目 | 汉阳镇壮岭村、壮山村 | 林下种植中药材250亩 | 成活率80%以上，面积保存率90%以上 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  | 1 | 126 | 1 |
| 普安镇元宝枫基地巩固补助项目 | 普安镇联合村 | 巩固元宝枫150亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到标准化要求 | 12月完工 | 3 | 3 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 | 1 |  | 106 | 4 |
| 公兴镇油茶基地建设补助项目 | 公兴镇凤凰村，文林村 | 种植油茶440亩 | 完成油茶栽植面积220亩，成活率达到85%以上 | 12月完工 | 22 | 22 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 2 |  | 446 | 19 |
| 公兴镇油橄榄基地建设补助项目 | 公兴镇凤凰村 | 新建油橄榄基地150亩 | 成活率85%以上，面积保存率90%以上 | 12月完工 | 9 | 9 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 195 | 2 |
| 樵店乡核桃基地疏密改造补助项目 | 樵店乡中岩村 | 疏密100亩，改造20亩 | 疏密后和新移栽核桃密度控制在15株/亩以下，新移栽成活达到80%以上 | 12月完工 | 3 | 3 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 58 | 2 |
| 柳沟镇油茶园区种植补助项目 | 柳沟镇垂泉村 | 低效林改造300亩；藤椒更替改造200亩，栽植油茶500亩 | 完成油茶栽植面积500亩，成活率达到85%以上 | 12月完工 | 125 | 125 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 81 | 8 |
| 姚家镇林下养殖土鸡博览园区森林抚育补助项目 | 姚家镇元宝村 | 森林及林下抚育100亩 | 达到林下无杂灌 | 12月完工 | 3 | 3 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 60 | 3 |
| 11.剑阁县国有林场油茶保障性苗圃项目 | 普安镇、公兴镇、姚家镇 | 普安镇30亩、公兴镇50亩、姚家镇80亩 | 使用适合我省的审（认）定良种，保障油茶产业种苗需求 | 12月完工 | 150 | 150 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 12.国家林木良种苗木培育补贴项目 | 普安镇小玲珑社区 | 培育硕星良种核桃穗芽120万条 | 穗条粗度≥1.5厘米，长度≥50厘米,木质化一年生枝条，芽口饱满、无病虫害、无干稍、无机械损伤 | 12月完工 | 13 | 13 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| （二)农业产业 |  |  |  |  | 41174.3 | 27684.7 |  |  | 492 | 117 | 37200 | 818 |
| 1.特色产业基地建设项目 | 县域内 |  |  |  | 8288 | 5970.4 |  |  | 12 | 11 | 13773 | 252 |
| 玉米大豆建设 | 公兴镇、白龙镇等29个乡镇 | 建立万亩示范区3个，核心示范点30个，面积10万亩 | 建立万亩示范区3个，核心示范点30个，面积10万亩 | 6月 | 4200 | 1882.4 | 省级财政衔接资金（第一批）600万元，（第二批）1282.4万元 | 县农业农村局 |  |  | 4719 | 23 |
| 完工 |
| 壮岭壮山粮油基地 | 汉阳镇壮岭村、壮山村 | 粮油基地耕种防治服务建设2000亩 | 粮油基地耕种防治服务建设2000亩 | 10月完工 | 80 | 80 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 127 | 1 |
| 乡村振兴特色产业园建设 | 开封镇马灯村、同坝村、龙桥村 | 马灯村新建猕猴桃基地693.04亩，配套相关设施；同坝村新建蜂糖李基地100亩，配套相关设施；改造提升龙桥村麦冬基地160亩，配套相关设施；新建生产仓储物流中心，包含500平方米冷藏库，976平方米水果加工车间，499平方米营销中心，配套相关设施设备 | 新建猕猴桃基地693.04亩 | 12月完工 | 3383 | 3383 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 148 | 4 |
| 粮油园区产业发展项目 | 白龙、公兴、杨村、元山等 | 种子、肥料、耕、种、防、收、社会化服务20000亩 | 种子、肥料、耕、种、防、收、社会化服务20000亩 | 12月完工 | 465 | 465 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 12 | 10 | 8623 | 224 |
| 稻田综合种养 | 白龙镇、公兴镇、杨村镇、金仙镇、香沉镇等7个乡镇 | 稻田综合种养8000亩 | 补助标准200元/亩 | 12月完工 | 160 | 160 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  |  | 156 |  |
| 2.特色产业发展品牌培育 | 县域内 |  |  |  | 360 | 360 |  |  | 136 | 45 | 0 | 0 |
| 优质特色农产品品牌培育、宣传推介及展示展销 | 县内乡镇、国内各地 | 新认证绿色食品、有机农产品，开展绿色、有机农产品续展认证；开展优质特色农产品有机示范基地建设；开展名特优新农产品品牌认证；开展地理标志农产品品牌认证；开展优质农产品品牌宣传推介及成果展示展销 | 达到中国绿色食品发展中心认证要求；国家认监认证要求 | 11月完工 | 260 | 260 | 中央财政衔接资金30万元（调整），省级财政衔接资金230万元（第一批） | 县农业农村局 | 136 | 45 |  |  |
| 特色优质农产品品牌质量安全水平方米监测提升 | 县内乡镇、县检测中心 | 完成特色优质食用农产品承诺达标合格证电子版推行（含29家标杆主体），继续推进全县优质农产品国家农产品质量安全追溯体系建设；推进全县特色优质农产品质量安全水平方米监测提升 | 完成特色优质食用农产品承诺达标合格证电子版推行（含29家标杆主体），并达到国家农产品质量安全法相关要求 | 11月完工 | 100 | 100 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  |  |  |
| 3.改（扩）建畜禽标准化养殖场 |  |  |  |  | 3418.5 | 2372 |  |  | 20 | 9 | 4516 | 53 |
| 3.1改（扩）建肉牛羊标准化养殖场 | 县域内 | 新(改）建肉牛（羊）标准化养殖圈舍，引进能繁母猪等 |  |  | 2760.5 | 1809 |  |  | 18 | 8 | 4215 | 50 |
| 新建山羊标准化养殖场 | 白龙镇河垭村 | 新建肉羊标准化养殖圈舍1000平方米，配套生产管理用房及粪污处理设施 | 砖砌彩钢结构1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 210 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 白龙镇河垭村 | 改建肉牛养殖小区10户1000平方米 | 改建砖砌彩钢结构肉牛养殖小区10户1000平方米 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 210 |  |
| 肉羊养殖小区 | 白龙镇唐家村 | 发展年出栏50至100只肉羊以上养殖专业户20户，改扩建或新建养殖圈舍2500平方米 | 发展年出栏50至100只肉羊以上养殖专业户20户 | 11月完工 | 105 | 50 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 196 | 3 |
| 新建山羊标准化养殖场 | 白龙镇唐家村 | 新建肉羊养殖圈舍1500平方米 | 砖砌彩钢结构1500平方米 | 11月完工 | 63 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 196 | 3 |
| 新建山羊标准化养殖场 | 白龙镇摇铃五组松树梁 | 新建标准山羊养殖圈舍800平方米及基础设施配套 | 砖砌彩钢结构800平方米 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 163 | 2 |
| 新建山羊标准化养殖场 | 店子镇石岩村 | 新建肉羊养殖场圈舍1000平方米 | 新建砖砌彩钢结构肉羊养殖场圈舍1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 115 | 2 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 东宝镇新梁村 | 新建肉牛养殖圈舍500平方米配套设施 | 新建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍500平方米配套设施 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 276 | 5 |
| 新建山羊标准化养殖场 | 公兴镇向前村 | 新建圈舍1000平方米，肉羊养殖 | 新建砖砌彩钢结构圈舍1000平方米，肉羊养殖 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 98 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 汉阳镇永泉村 | 建设100头肉牛养殖基地，新建肉牛圈舍500平方米 | 建设100头肉牛养殖基地，新建肉牛砖砌彩钢结构圈舍500平方米 | 11月完工 | 21 | 10 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 97 | 3 |
| 改建肉牛羊养殖场 | 汉阳镇壮山村 | 改建羊场700平方米 | 150元/平方米 | 2022年12月 | 10 | 10 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 79 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 金仙镇大顺村 | 新建肉牛养殖圈舍500平方米配套设施 | 新建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍500平方米配套设施 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 89 | 1 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 金仙镇双桥村 | 新建标准化圈舍1000平方米 | 新建标准化砖砌彩钢结构圈舍1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 118 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 开封镇朝阳村 | 新建标准化肉牛养殖场500平方米配套相关设施设备 | 砖砌彩钢结构500平方米，配套相关设施设备，达到标准化养殖场标准 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 16 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 开封镇马灯社区 | 新建标准化肉牛养殖场5000平方米 | 砖砌彩钢结构5000平方米 | 11月完工 | 84 | 40 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 144 | 4 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 开封镇青荣村 | 改扩建肉牛养殖场1500平方米 | 改扩建砖砌彩钢结构肉牛养殖场1500平方米 | 11月完工 | 63 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 89 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 开封镇友爱村 | 扩建肉牛养殖圈舍500平方米，改建圈舍700平方米 | 扩建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍500平方米，改建圈舍700平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 162 | 2 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 柳沟镇清水村 | 清水村胡大成西门塔尔肉牛养殖场500平方米及硬化作业道路200米 | 清水村胡大成新建砖砌彩钢结构西门塔尔肉牛养殖场500平方米及硬化作业道路200米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 77 | 4 |
| 新建肉牛养殖种植循环产业园项目 | 木马镇新庙村 | 新建牛舍1000平方米 | 砖砌彩钢结构1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 85 | 2 |
| 改（扩）建山羊标准化养殖场 | 普安镇闻溪村 | 新建羊舍500平方米，改建养殖圈舍500平方米配套相关设施设备 | 新建砖砌彩钢结构羊舍500平方米，改建养殖圈舍500平方米配套相关设施设备 | 11月完工 | 63 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 138 | 2 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 普安镇新中村 | 新建肉牛养殖圈舍500平方米，改建肉牛养殖圈舍800平方米 | 新建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍500平方米，改建肉牛养殖圈舍800平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 72 | 4 |
| 新建山羊标准化养殖场 | 普安镇云凤村 | 新建标准化羊圈舍800平方米，配套建设相关饲养设施设备 | 新建标准化砖砌彩钢结构羊圈舍800平方米，配套建设相关饲养设施设备 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 98 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 王河镇荣光村 | 新建肉牛养殖圈舍700平方米配套设施 | 新建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍700平方米配套设施 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 190 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 武连镇三元村 | 新建标准化肉牛圈舍1000平方米 | 新建砖砌彩钢结构标准化肉牛圈舍1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 97 |  |
| 改（扩）建肉羊标准化养殖场 | 下寺镇小剑村 | 改建肉羊养殖圈舍1000平方米,引入种羊100头 | 改建砖砌彩钢结构肉羊养殖圈舍1000平方米,引入种羊100头 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 75 | 1 |
| 改扩建肉羊养殖场 | 下寺镇小剑村 | 新建围网3500米及配套设施设备 | 新建围网3500米 | 12月完工 | 61 | 61 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  | 1 | 75 | 1 |
| 新建（改扩建）肉牛羊养殖场 | 县域内 | 引进已怀孕能繁牛1000头及新建（改扩建）县域内肉牛羊养殖场，配套相关设施设备 | 2000元/头 | 12月完工 | 873 | 873 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 256 |  |
| 肉牛养殖小区 | 秀钟乡钟山村 | 发展年出栏10至100头肉牛养殖专业户不低于20户，改扩建或新建养殖圈舍5000平方米 | 发展年出栏10至100头肉牛养殖专业户不低于20户，改扩建或新建养殖圈舍5000平方米 | 11月完工 | 210 | 100 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 141 | 2 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 演圣镇金刚村 | 新建肉牛养殖圈舍2500平方米 | 新建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍2500平方米 | 11月完工 | 84 | 40 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 71 | 2 |
| 改扩建山羊标准化养殖场 | 演圣镇梁垭村 | 新建羊舍500平方米，改建圈舍500平方米 | 新建羊舍500平方米，改建圈舍500平方米 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 147 | 5 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 演圣镇天马村 | 新建标准化肉牛养殖场1000平方米配套相关设施设备 | 新建砖砌彩钢结构标准化肉牛养殖场1000平方米配套相关设施设备 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 104 |  |
| 改（扩）建肉羊标准化养殖场 | 杨村镇佛山村 | 改扩建标准化圈舍1000平方米 | 改扩建砖砌彩钢结构标准化圈舍1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 149 |  |
| 肉羊养殖小区 | 义兴镇双垭村 | 发展年出栏肉羊50只以上养殖专业户10新建羊舍1500平方米 | 发展年出栏肉羊50只以上养殖专业户10新建羊舍1500平方米 | 11月完工 | 63 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 91 | 1 |
| 改（扩）建山羊标准化养殖场 | 义兴镇双垭村 | 改建肉羊养殖圈舍及配套设施3000平方米 | 改建砖砌彩钢结构肉羊养殖圈舍及配套设施3000平方米 | 11月完工 | 84 | 40 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 91 | 1 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 元山镇福泉村 | 新建标准化牛圈舍400平方米，配套建设相关设施设备 | 新建砖砌彩钢结构标准化牛圈舍400平方米，配套建设相关设施设备 | 11月完工 | 31.5 | 15 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 49 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 元山镇石楼村 | 新建肉牛养殖圈舍3600平方米 | 新建砖砌彩钢结构肉牛养殖圈舍3600平方米 | 11月完工 | 147 | 70 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 75 | 2 |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 张王镇穿井村 | 新建肉牛养殖圈舍1000平方米 | 新建肉牛养殖圈舍1000平方米 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 74 | 1 |
| 3.2改（扩）建土鸡标准化养殖场 | 8个乡镇13个村 |  |  |  | 553 | 513 |  |  |  | 1 | 63 | 3 |
| 改扩建土鸡标准化养殖场 | 白龙镇禾丰村 | 新建围网1200米、机井1口、污水收纳池1口及配套管网和相关设备 | 新建围网1200米、机井1口、污水收纳池1口 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 87 |  |
| 改扩建土鸡标准化养殖场 | 白龙镇健康村 | 新建围网2000米、脱温室90平方米、硬化鸡舍地坪800平方米、堆粪塔5立方米、净水池21立方米、围墙200米 | 新建围网2000米 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 92 |  |
| 改扩建土鸡标准化养殖场 | 白龙镇先峰村 | 新建移动鸡舍70栋、围网3000米、冷库30立方，配套鸡场用水和相关设备 | 鸡舍3\*1.5\*2米，围网高1.8米 | 12月完工 | 45 | 45 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 99 |  |
| 新建标准化养殖场 | 白龙镇远大村 | 新建移动鸡舍72栋 | 年出栏土鸡6000只 | 11月完工 | 25 | 25 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  | 1 | 121 |  |
| 提升土鸡标准化养殖场 | 公兴镇金山村 | 新建作业道水泥路0.3公里，配套鸡场用水和相关设备 | 路面长0.3公里宽3.5米 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 87 |  |
| 新建标准化养殖场 | 汉阳镇壮山、壮岭村 | 新建移动鸡舍90栋 | 年出栏土鸡6000只 | 11月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（第二批20万元；省级财政衔接资金（第一批）10万元 | 县农业农村局 |  | 1 | 126 |  |
| 新建标准化养殖场 | 金仙镇小桥村 | 新建鸡舍及脱温室300平方米 | 年出栏土鸡4000只，供苗6000羽 | 11月完工 | 30 | 15 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  |  | 92 |  |
| 改扩建标准化养殖场 | 柳沟镇春光村 | 场间作业道800米，围网3000米，渠系1000米，完善设施设备 | 年出栏12000只 | 11月完工 | 20 | 10 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 | 1 |  | 25 |  |
| 改扩建标准化养殖场 | 普安镇新华村、光荣村 | 建移动鸡舍32栋，配套围网1000米，完善粪污处置设施 | 年出栏土鸡50000只 | 11月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  |  | 171 |  |
| 改扩建标准化养殖场 | 下寺镇上寺社区 | 改扩建鸡舍300平方米，配套完善设施设备 | 年出栏土鸡4000只 | 11月完工 | 30 | 15 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 | 1 |  | 80 |  |
| 巩固提升标准化养殖场 | 姚家镇元宝村 | 补助鸡苗3万只；配套围网2000米及设施设备配套 | 年出栏土鸡60000只 | 12月完工 | 60 | 60 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  | 1 | 63 |  |
| 新建土鸡标准化养殖场 | 姚家镇元宝村 | 新建木质鸡舍1栋，移动鸡舍设备80栋，围网4200米，隔网6000米及配套相关设施设备 | 新建木质鸡舍1栋，移动鸡舍设备80栋，围网4200米，隔网6000米及配套相关设施设备 | 12月完工 | 93 | 93 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 63 |  |
| 改扩建土鸡标准化养殖场 | 姚家镇元宝村 | 改造提升土鸡养殖场17栋圈舍内配套自动喂料机、料线、水线、焚烧电机等 | 改造提升土鸡养殖场17栋圈舍 | 12月完工 | 80 | 80 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 63 |  |
| 改扩建土鸡标准化养殖场 | 姚家镇元宝村(元宝场) | 改造提升土鸡养殖圈舍及配套等相关设施 | 达到养殖防疫标准 | 12月完工 | 75 | 75 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  | 1 | 63 |  |
| 3.3改（扩）建生猪标准化养殖场 | 2个乡镇2个村 |  |  |  | 105 | 50 |  |  | 2 |  | 238 |  |
| 改（扩）建生猪标准化养殖场 | 公兴镇吼狮村 | 配套生猪养殖场粪污处理消纳池1800立方米和管理用房80平方米等 | 配套生猪养殖场粪污处理消纳池1800立方米和管理用房80平方米等 | 11月完工 | 63 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 166 |  |
| 改（扩）建生猪标准化养殖场 | 木马镇威灵村 | 配套生猪养殖场粪污处理设施粪污处理池200立方米，并配套干湿分离机等设备1套 | 配套生猪养殖场粪污处理设施粪污处理池200立方米，并配套干湿分离机等设备1套 | 11月完工 | 42 | 20 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 72 |  |
| 4.巩固提升村特色产业园 | 县域内 |  |  |  | 1688.5 | 1688.5 |  |  | 136 |  | 15688 | 448 |
| 村特色园巩固提升 | 下寺镇双旗村 | 双旗村桃园巩固提升260亩，新建桑树产业园20亩及配套生产作业道、渠系等 | 提升新建产业园280亩 | 12月完工 | 60 | 60 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  | 1 | 131 |  |
| 巩固提升村特色产业园 | 县域内 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设猕猴桃、桃、李、柑橘等村产业园 | 按照猕猴桃补助600元/亩，柑橘、葡萄等小水果补助500元/亩，桃、李、梨、枣补助400元/亩 | 12月完工 | 1128.5 | 1128.5 | 中央财政衔接资金598.5万元（调整），省级财政衔接资金（第一批）330万元，中央农业生产发展资金200万元 | 县农业农村局 |  |  | 1248 |  |
| 库区蔬菜 | 公兴、金仙、开封、王河、演圣、涂山等 | 种植越冬蔬菜7140亩 | 种植面积补贴500元/亩；运输补贴50元/吨 | 12月完工 | 500 | 500 | 省级财政衔接资金（第一批）42.4万元，（第二批）457.6万元 | 县农业农村局 |  |  | 215 |  |
| 5.巩固提升现代农业园区 |  |  |  |  | 4258 | 4211.5 |  |  | 15 | 2 | 813 | 0 |
| 5.1巩固提升粮油园区 | 县域内 | 实施860户民居庭院经济及庭院整治，建标识标牌10套，建沟渠600米、堡坎500米、围墙900米，配套管网设施4000米，建生产作业道20公里，建粮油烘干中心9000平方米，建粮油园区标准化四情观测站一处，并配套设施设备1套，安装太阳能杀虫灯等绿色防控设施100套 |  |  | 3025.5 | 2979 |  |  | 15 | 2 | 685 | 0 |
| 粮油园区品牌创建提升 | 白龙镇、杨村镇、公兴镇 | 完成白龙镇、杨村镇、公兴镇、演圣镇粮油产业文化、农耕文化氛围营造 | 剑南粮油园区标识标牌建设10套 | 12月完工 | 150 | 150 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 10 |  |  |  |
| 园区绿色防控设施建设 | 白龙镇、公兴镇等 | 推广病虫害绿色防控技术，完善病虫害监测、气象观测等网点建设，配套安装杀虫灯、黄板等防控措施 | 完成核心区建设2万亩 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  |  |  |
| 培育粮油龙头企业 | 普安镇、白龙镇 | 培育国家级粮油龙头企业1家 | 培育国家级粮油龙头企业1家 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  |  |  |
| 社会服务建设 | 白龙镇、杨村镇、公兴镇 | 建立“全程机械化+综合农事”服务中心3处 | 服务中心3处 | 12月完工 | 10 | 10 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  |  |  |
| 民居庭院建设 | 白龙镇 、杨村镇、公兴镇 | 完成白龙镇440户、杨村镇120户、公兴镇300户，园区核心区居民庭园经济，规范庭园建设 | 按照5000元/户标准补助 | 11月完工 | 430 | 430 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  |  |  |
| 圈龙粮油综合体配套基础设施建设 | 公兴镇圈龙社区 | 配套综合体沟渠500米、堡坎300米、围墙600米 | 配套综合体水泥沟渠500米、混凝土堡坎300米、砖混围墙600米 | 12月完工 | 70 | 70 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  |  |  |
| 官店村粮油综合体配套基础设施建设 | 杨村镇官店村 | 配套综合体沟渠100米、堡坎200米、围墙300米 | 配套综合体水泥沟渠100米、混凝土堡坎200米、砖混围墙300米 | 12月完工 | 60 | 60 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  |  |  |
| 粮油产业园灌溉用水设施 | 白龙镇先锋村 | 配套管网设施4000米 | 配套管网设施4000米 | 12月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 99 |  |
| 园区绿色防控设施建设 | 汉阳镇、剑门关镇等 | 推广病虫害绿色防控技术，完善病虫害监测、气象观测等网点建设，配套安装杀虫灯、黄板等防控措施 | 推广病虫害绿色防控技术配套安装杀虫灯等防控措施 | 12月完工 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 2 |  | 35 |  |
| 汉阳镇四情观测站建设 | 汉阳镇壮岭村 | 建粮油园区标准化四情观测站一处 | 建粮油园区标准化四情观测站一处，并配套设施设备1套 | 12月完工 | 60 | 60 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 |  |  |
| 农旅结合 | 汉阳镇壮山村 | 完成汉阳镇壮山村狮子包粮油晒场建设 | 粮油晒场建设 | 12月完工 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 65 |  |
| 农旅结合 | 剑门关镇、汉阳镇、下寺镇 | 完成园区粮油产业文化、农耕文化氛围营造 | 粮油产业文化、农耕文化氛围营造 | 12月完工 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 124 |  |
| 技术升级 | 下寺镇渡口社区 | 对友派股份剑门关豆制品生产厂（蜀行侠）技术改造升级 | 技术改造升级 | 12月完工 | 150 | 150 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  |  |  |
| 加工延链设施配套 | 剑门关镇梁山村（原风垭村） | 完成梁山村现代粮油综合体所用林地面积测算，手续落实等工作。新建剑门关镇梁山村现代化粮油综合体6000平方米，配套农机服务中心、初加工中心等 | 现代化粮油综合体6000平方米，配套农机服务中心、初加工中心 | 12月完工 | 400 | 400 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 214 |  |
| 加工延链设施配套 | 汉阳镇壮山村 | 完成壮山村现代粮油综合体所用林地面积测算，手续落实等工作。新建汉阳镇壮岭村现代化粮油综合体6000平方米，配套育秧中心、农机服务中心、初加工中心等 | 现代化粮油综合体6000平方米，配套育秧中心、农机服务中心、初加工中心 | 12月完工 | 800 | 800 | 中央财政衔接资金（第一批）513万元，（第二批）200万元，省级财政衔接资金（第一批）22.3万元，中央农业生产发展资金64.7万元 | 县农业农村局 |  |  | 148 |  |
| 剑南粮油园区基础设施建设 | 白龙镇红岩村、剑峰村、三湾村、临津社区等 | 新建生产作业道泥碎路面基础建设20公里，路面宽5.5米 | 路面宽5.5米 | 12月完工 | 174 | 174 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 228 | 3 |
| 提灌站建设 | 白龙镇先锋村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 12月完工 | 45 | 45 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 38 |  |
| 提灌站建设 | 白龙镇春风村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 12月完工 | 45 | 45 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 99 | 2 |
| 提灌站建设 | 公兴镇金山村、太吉村、圈龙社区、金铃村 | 改造提升提灌站10处，管网延伸 | 建成标准化提灌站 | 12月完工 | 80 | 80 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 1 |  | 126 |  |
| 园区作业道建设 | 白龙镇槐树村、临津社区 | 建设园区道路基础2.6公里5米宽，含机械开挖，道路堡坎建设，泥结碎石层0.1米厚 | 建设园区道路基础2.6公里5米宽，含机械开挖，道路堡坎建设，泥结碎石层0.1米厚 | 12月完工 | 70 | 70 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 75 |  |
| 综合体设备配套 | 公兴镇圈龙社区 | 安装电力变压器一台，安装磅秤一台 | 达到提灌站建设要求 | 12月完工 | 35 | 35 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 85 |  |
| 电商平方米台 | 白龙镇先锋村 | 负责白龙镇先锋综合体展销中心常态化运行管理 | 展销中心正常运转 | 12月完工 | 10 | 10 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 59 |  |
| 庭院建设 | 汉阳镇壮山村、壮岭村 | 完成120户居民户办庭院经济建设 | 补助标准5000元/户 | 12月完工 | 75 | 60 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 |  |  |
| 庭院建设 | 下寺镇小剑村、中心村 | 完成80户居民户办庭院经济建设 | 补助标准5000元/户 | 12月完工 | 56 | 40 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 |  | 1 |
| 庭院建设 | 剑门关镇双鱼村、梁山村、青树村 | 完成100户居民户办庭院经济建设 | 补助标准5000元/户 | 12月完工 | 65.5 | 50 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 15 |  |
| 5.2巩固提升石洞沟园区、抄手园区、五指山园区等（脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设） | 3个乡镇 | 巩固提升园区内特色产业发展及相关设施配套 |  |  | 1232.5 | 1232.5 |  |  |  |  | 128 |  |
| 石洞沟园区巩固提升 | 汉阳镇七里村至普安镇亮垭村沿线 | 完成沿线猕猴桃树补栽工作，成片连带建设示范基地，其中汉阳镇新增5亩，普安镇新增5亩 | 完成沿线猕猴桃树补栽工作，成片连带建设示范基地，其中汉阳镇新增5亩，普安镇新增5亩 | 12月完工 | 7 | 7 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 12 |  |
| 石洞沟园区巩固提升 | 汉阳镇七里村、 | 完成550亩猕猴桃产业示范基地避雨棚建设，其中汉阳镇七里村190亩，普安镇亮垭村300亩、飞凤村60亩 | 550亩猕猴桃产业示范基地避雨棚建设 | 12月完工 | 1148.5 | 1148.5 | 中央财政衔接资金（第一批）1100万元，中央财政衔接资金（调整）48.5万元 | 县农业农村局 |  |  | 15 |  |
| 普安镇亮垭村、飞凤村 |
| 石洞沟园区巩固提升 | 普安镇飞凤村 | 飞凤村猕猴桃园处新建分选场300平方米1处 | 飞凤村猕猴桃园处新建分选场300平方米 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 59 |  |
| 石洞沟园区巩固提升 | 普安镇飞凤村 | 新建飞凤村猕猴桃园区道路700米长，3.5米宽 | 道路700米长，3.5米宽 | 12月完工 | 32 | 32 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 42 |  |
| 石洞沟园区新建生产作业道 | 普安镇亮垭村 | 新建猕猴桃产业园作业道1.02公里 | 1.02公里2.5米宽18厘米厚水泥路面 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 56 | 2 |
| 6.扶持村集体经济发展项目 | 17个乡镇17个村 | 补充扶持村集体经济项目资金，完成建设任务17个 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 6 | 5 | 1806 | 57 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 白龙镇远大村 | 1.新建标准化牛舍800平方米；2.新建料草间200平方米；3.新建粪污处理设施一套（含化粪池300立方米）；4.新建生产管理用房100平方米 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，省级农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  | 1 | 121 | 2 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 公兴镇金山村 | 建设标准化养牛场一处，包括：圈舍、管理房、粪污处理设施、引水设施等 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，省级农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  |  | 77 | 2 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 汉阳镇壮岭村 | 建肉羊养殖场圈舍1000平方米及配套设施 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，省级农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  | 1 | 47 |  |
| 扶持村集体经济发展项目 | 鹤龄镇永兴村 | 新建物流园，1.厂房及配套设施，包括：场平方米、厂房、围墙、坝子和道路硬化；2.供水、排污设施；3.办公设施，包括：办公室、厨房、厕所 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，省级农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  | 1 | 151 |  |
| 扶持村集体经济发展项目 | 剑门关镇梁山村 | 将桂花村闲置房屋改扩建成餐饮住宿民宿 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 省级财政衔接资金（第二批）20万元，省级农村综合改革资金80万元， | 县农业农村局 |  |  | 84 | 1 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 江口镇新禾村 | 新建精品民宿及配套设施，装修房屋 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 | 1 |  | 113 | 2 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 金仙镇玉台村 | 新修龙腔洞肉牛养殖场 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 | 1 |  | 169 | 3 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 开封镇迎水村 | 1.新建鸡舍一栋800平方米，包括：场平方米、厕所、围墙、管理用房、沟渠硬化等；2.改建原圈舍两栋500平方米，包括：修建消毒室、药剂室、厕所等 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  |  | 55 | 1 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 柳沟镇新民村 | 将原集体所有的知青农场建为养老民宿 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 | 1 |  | 117 | 6 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 木马镇柏垭村 | 建精品民宿及配套设施 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  |  | 117 | 6 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 普安镇剑坪村 | 将原中坪村小学校舍改扩建成木材加工厂，其中：1.维修房屋16间，2.建粗料加工房558平方米。3.建精加工房1400平方米。4.硬化地坪1460平方米、金属网栏等 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 省级财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  |  | 121 | 2 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 武连镇双坪村 | 利用原闲置村委会办公用房，打造精品民宿及配套设施 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 | 1 |  | 84 | 5 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 下寺镇峰垭村 | 将集体生产用房改建为600平方米精品民宿及配套设施 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 省级财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  | 1 | 65 | 3 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 秀钟乡青岭村 | 新建粮经产业园100亩，配套建设引水渠1.5公里、田间渠1.5公里、混凝土道路1.1公里（宽3米），整治山坪塘2口(非标改），新建珍珠塘3个300立方米、管理房一处120平方米等 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  |  | 82 | 6 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 杨村镇官店村 | 1.对集体所有的鱼鳖精养池进行维修；2.将原长湖村村委会改建成民宿接待中心，包括：建标准化厨房建设一间、餐厅一间、5间卧室、会议室一间、楼顶安装彩钢雨棚等 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，省级农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 | 1 |  | 195 | 8 |
| 扶持村集体经济发展项目 | 姚家镇明兴村 | 1.新建鸡舍400平方米及配套设施设备，包括：海尔冰箱、配备发电机、自动化投喂料机、自动饮水机、粉料机、配套升温设备、工作运输车、搅拌机、孵化机2台、围网；2.购买挖掘机一台，135型并配破碎头；3.购买旋耕机一台，904型加配拖斗2.5米、旋耕刀10件、铝梯2.7米、轮胎及钢圈（平方米花4个） | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 | 1 |  | 133 |  |
| 扶持村集体经济发展项目 | 元山镇石楼村 | 新建标准化肉牛养殖场圈舍500平方米及配套设施 | 达到建设标准及要求 | 12月完工 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金（第二批）20万元，中央农村综合改革资金80万元 | 县农业农村局 |  | 1 | 75 | 10 |
| 7.易地搬迁后续产业扶持项目 | 4个乡镇4个村 |  |  |  | 184 | 184 |  |  | 1 |  | 211 | 3 |
| 聚居点后续产业扶持 | 杨村镇龙鞍社区 | 微田园栅栏建 | 微田园栅栏建设1800米，栽植柑橘197棵 | 12月完工 | 68 | 68 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 74 | 1 |
| 设1800米，栽植柑橘197棵，移动鸡舍37幢，水泥围墙16米，菜园内路92米 |
| 聚居点后续产业扶持 | 开封镇迎水村 | 围栏1180米，配套养殖土鸡5408只 | 围栏1180米，配套养殖土鸡5408只 | 12月完工 | 45 | 45 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 52 | 1 |
| 聚居点后续产业扶持 | 木马镇共同村 | 巩固提升产业园区300亩，庭院整治，并配套户办产业园 | 巩固提升产业园区300亩，庭院整治，并配套户办产业园 | 11月完工 | 31 | 31 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 85 | 1 |
| 易地搬迁后续产业扶持项目 | 金仙镇西河村 | 青岗岭居民点特色产业蜜柚园巩固提升460亩 | 巩固提升蜜柚460亩 | 12月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 | 1 |  |  |  |
| 8.农产品初加工项目 | 3个乡镇4个村 | 新建冻库3个，配套烘干设施设备1处 |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 159 | 5 |
| 农产品初加工 | 公兴镇宝龙村、兴峰村 | 宝龙村新建冻库1个，容量50吨；兴峰村（林春畜禽养殖家庭农场）配套烘干设施设备1套 | 宝龙村新建冻库1个，容量50吨；兴峰村配套烘干设施设备1套 | 12月完工 | 40 | 40 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 88 | 3 |
| 农产品初加工 | 演圣镇金刚村 | 新建冻库1个，容量80吨 | 新建冻库1个，容量80吨 | 12月完工 | 30 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 71 | 2 |
| 新建冷链设施 | 下寺镇中心村 | 金色家园新建50吨冻库1个 | 新建50吨冻库 | 12月完工 | 10 | 10 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 53 | 2 |
| 9.高标准农田建设 | 元山镇、王河镇、开封镇、武连镇等 | 新建高标准农田6.6万亩 | 新建高标准农田6.6万亩 | 2023年6月完工 | 19800 | 9721 | 中央农田建设资金8580万元，省级高标准农田建设资金1141万元 | 县农业农村局 | 3 |  | 234 |  |
| 10.小额贷款贴息 | 县域内 | 为全县使用5万元以下小额信贷的脱贫不稳定户进行贴息补助 | 财政给予不超过5%的贴息 | 12月完工 | 740 | 740 | 中央财政衔接资金第一批500万元，中央财政衔接资金调整240万元 | 县乡村振兴局 | 163 | 45 |  |  |
| 11.其他 | 县域内 |  |  |  | 657.3 | 657.3 |  |  |  |  |  |  |
| 小麦种植社会化服务 | 公兴镇、金仙镇、开封镇、王河镇、演圣镇、涂山镇等 | 小麦种植促弱转壮1.5万亩 | 小麦种植促弱转壮1.5万亩 | 12月完工 | 287 | 287 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 147 |  |
| 农业资源及生态保护 | 县域内 | 农药包装废弃物回收 | 达到农业资源及生态保护要求 | 12月完工 | 65.3 | 65.3 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 | 26 | 4 | 124 |  |
| 龙头企业培育 | 县域内 | 龙头企业培育3家 | 龙头企业培育3家 | 12月完工 | 45 | 45 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 23 |  |
| 家庭农场联盟培育 | 县域内 | 组建家庭农场联盟1个 | 组建家庭农场联盟1个 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 15 |  |
| 家庭农场培育 | 县域内 | 家庭农场培育20个 | 家庭农场培育20个 | 12月完工 | 200 | 200 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 34 |  |
| 校地合作 | 县域内 | 川农大合作肉牛品牌建设及精深加工、肉羊品牌建设及精深加工、玉米大豆带状复合种植 | 达到技术培训要求 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央农业生产发展资金 | 县农业农村局 |  |  | 148 |  |
| （三）产业基础设施建设 |  |  |  |  | 5190.5 | 5152.12 |  |  | 50 | 24 | 3476 | 31 |
| 1.提灌站项目 | 15个乡镇24个村 |  |  |  | 854 | 854 |  |  | 7 | 1 | 1004 | 7 |
| 提灌站建设 | 白龙镇河垭村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 36 | 36 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 210 |  |
| 提灌站建设 | 白龙镇前途村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 83 | 83 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 142 | 2 |
| 提灌站建设 | 白龙镇摇铃村燕儿岩 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 30 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 163 | 2 |
| 提灌站建设 | 店子镇登高村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 35 | 35 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 90 |  |
| 提灌站建设 | 鹤龄镇青木村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 35 | 35 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 156 |  |
| 提灌站建设 | 剑门关镇茶坪村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 60 | 60 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 54 |  |
| 提灌站建设 | 江口镇灌林社区 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 18 | 18 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 26 |  |
| 提灌站建设 | 江口镇七林村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 35 | 35 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  | 1 | 14 |  |
| 提灌站建设 | 柳沟镇新民村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 26 | 26 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 115 | 3 |
| 提灌站建设 | 柳沟镇元山村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 34 |  |
| 提灌站建设 | 龙源镇文远村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 34 |  |
| 提灌站建设 | 普安镇亮垭村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 36 | 36 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 56 | 2 |
| 提灌站建设 | 普安镇水池村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 王河镇荣光村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 30 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 190 |  |
| 提灌站建设 | 武连镇双坪村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 25 |  |
| 提灌站建设 | 武连镇枣垭村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 80 |  |
| 提灌站建设 | 下寺镇小剑村 | 建泵房2处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房2处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  | 1 | 75 | 1 |
| 提灌站建设 | 下寺镇窑沟村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 12月完工 | 8 | 8 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 33 | 1 |
| 提灌站建设 | 香沉镇乘风社区 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 54 |  |
| 提灌站建设 | 香沉镇跃进社区 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 182 |  |
| 提灌站建设 | 盐店镇西庙村 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 30 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 168 | 2 |
| 提灌站建设 | 演圣镇天马村 | 配套产业园提灌设施（管道1200米）及相关设施 | 配套产业园提灌设施（管道1200米）及相关设施 | 11月完工 | 10 | 10 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 104 |  |
| 提灌站建设 | 演圣镇天马村 | 建泵房1处，微水池2口；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处，微水池2口；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 46 | 46 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 104 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇福泉村 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 建泵房1处；配套提灌机电设备、电力线路和相关管网等设施 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 34 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇广爱村（原爱国村） | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 建泵房1处，制度健全；电机功率18.5kW及以上和相关管网设施 | 11月完工 | 31 | 31 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 122 | 5 |
| 2.产业园基础设施配套 |  |  |  |  | 1412.88 | 1374.5 |  |  | 10 | 2 | 2472 | 24 |
| 2.1生产作业道建设 | 6个乡镇10个村 | 新建生产作业道12.44公里 |  |  | 405 | 405 |  |  | 6 |  | 960 | 1 |
| 生产作业道建设 | 东宝镇双西村 | 新建生产作业道水泥路面基础建设1公里 | 路面宽3.5米，，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 41 | 41 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 125 |  |
| 生产作业道路建设 | 公兴镇吼狮村 | 配套库区蔬菜作业道路2公里（2.5米宽） | 路面宽2.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 60 | 60 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 166 |  |
| 生产作业道路建设 | 剑门关镇梁山村 | 建设梁山村大豆玉米带状复合种植示范基地生产作业道1.7公里（宽2米） | 路面宽2米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 40 | 40 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县农业农村局 |  |  | 84 |  |
| 生产作业道路建设 | 剑门关镇青树村 | 配套产业园道路0.7公里（3.5米宽） | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 28 | 28 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 25 |  |
| 生产作业道路建设 | 普安镇飞凤村 | 猕猴桃产业园生产作业道1.6公里（2.5米宽） | 路面宽2.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 50 | 50 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 76 | 1 |
| 生产作业道路建设 | 普安镇柳垭村 | 配套产业园道路1.8公里（3.5米宽） | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 73.5 | 73.5 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 163 |  |
| 生产作业道路建设 | 王河镇鲁垭村 | 配套种养产业园道路0.7公里（3.5米宽） | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 28 | 28 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 78 |  |
| 生产作业道路建设 | 王河镇荣光村等 | 配套肉牛产业园生产作业道路1.94公里（3.5米宽） | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 79.5 | 79.5 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 190 |  |
| 生产作业道路建设 | 武连镇双坪村 | 新建生产作业道泥碎路面基础建设1公里，路面宽3米 | 路面宽3米 | 12月完工 | 5 | 5 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 | 1 |  | 53 |  |
| 2.2产业园基础设施配套 | 9个乡镇9个村 |  |  |  | 296.3 | 296.3 |  |  | 2 | 2 | 907 | 14 |
| 产业园滴灌设施 | 开封镇碗泉村 | 配套猕猴桃产业园微喷灌系统建设300亩 | 微喷灌系统建设300亩，2500/亩 | 12月完工 | 75 | 75 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 60 |  |
| 猕猴桃避雨棚 | 龙源镇七宝村 | 配套猕猴桃产业园避雨棚10亩并配套喷滴灌设施 | 配套猕猴桃产业园避雨棚10亩（钢架简易大棚）并配套喷滴灌设施 | 12月完工 | 30 | 30 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 65 | 1 |
| 生猪养殖园道路修复 | 木马镇木马寺社区 | 生猪产业园区产业道360米，坎维修3.5米宽，18厘米高 | 坎维修3.5米宽，18厘米高 | 12月完工 | 26 | 26 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 55 |  |
| 猕猴桃基础配套建设 | 樵店村中岩村 | 新建猕猴桃产业园喷灌150亩 | 新建喷灌150亩 | 12月完工 | 37.5 | 37.5 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 26 | 1 |
| 猕猴桃基础配套建设 | 王河镇新电村 | 猕猴桃产业园改造喷灌设施200亩，配套排洪渠3300米等 | 改造喷灌设施200亩 | 12月完工 | 36.8 | 36.8 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  |  | 130 | 2 |
| 产业园基础设施建设 | 盐店镇依山村 | 配套水产养殖园基础设施引水、排水渠系 | 建设引排水渠砖混结构200米 | 11月完工 | 18 | 18 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 162 | 6 |
| 产业园配套建设 | 羊岭镇石城社区 | 1000亩蔬菜园区配套灌溉设施，新建蓄水池5口 | 满足1000亩蔬菜园灌溉需求 | 12月完工 | 25 | 25 | 中央财政衔接资金（调整） | 县农业农村局 |  |  | 142 |  |
| 基础设施配套建设 | 姚家镇元宝村 | 产业园区配套道路，基础开挖1.3公里，路基扩宽2米 | 基础开挖1.3公里，路基扩宽2米 | 12月完工 | 27 | 27 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 |  | 1 | 63 |  |
| 产业园基础设施建设 | 元山镇粮丰村（原盘石村） | 配套产业园区基础设施产业路建设0.5公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 21 | 21 | 省级财政衔接资金（第一批） | 县农业农村局 | 1 |  | 204 | 4 |
| 2.3粮油园区道路建设 | 5个乡镇6个村 | 新（改）建道路18.9公里，新建排洪渠303米，建道路边沟1.6公里。整治山坪塘7口，建蓄水池1口，渠系2公里 |  |  | 711.58 | 673.2 |  |  | 2 | 0 | 605 | 9 |
| 剑南粮油园区道路建设 | 白龙镇先锋村 | 1.4公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 54.6 | 54.6 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 99 | 2 |
| 剑南粮油园区道路建设 | 汉阳镇云丰村 | 1公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 39 | 39 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 45 | 2 |
| 剑北粮油园区道路建设 | 剑门关镇剑门村 | 3公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 48 | 48 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 41 |  |
| 剑北粮油园区道路建设 | 剑门关镇双鱼村 | 3.3公里、1.5米宽 | 路面由3.5米宽加宽至5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 52.8 | 52.8 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 89 | 1 |
| 剑北粮油园区道路建设 | 普安镇水池村 | 3.1公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 49.6 | 49.6 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 | 1 |  | 108 | 3 |
| 剑北粮油园区道路建设 | 下寺镇二龙村 | 3.2公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30厘米厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 51.2 | 51.2 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县交通运输局 |  |  | 46 | 1 |
| 新建园区产业基础设施配套 | 开封镇碗泉村 | 新建园区产业道路3.9公里；新建排洪渠303米，建道路边沟1.6公里。整治山坪塘7口，建蓄水池1口，渠系2公里 | 园区路：其中1.5公里4米宽18厘米厚砼C30水泥混凝土面层；2.4公里3米宽18厘米厚砼C30水泥混凝土面层。坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 416.38 | 378 | 中央财政衔接资金 | 县发改局 | 1 |  | 177 |  |
| 3.小型农田水利项目 | 29个乡镇84个村 | 整治山坪塘109口，整治石河堰7道，蓄水池4口，整治渠道2.4公里，安装输水管道800米 |  |  | 2923.62 | 2923.62 |  |  | 33 | 21 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇碑垭村 | 整治山坪塘1口：梁家坪新堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 28.53 | 28.53 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇红岩村 | 整治山坪塘1口：十二组王家坡塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 44.45 | 44.45 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇槐树村 | 整治山坪塘1口：六组冉明义堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 14.93 | 14.93 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇剑峰村 | 整治山坪塘2口：四组老堰塘、五组贾家山大堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 42.79 | 42.79 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇健康村 | 整治山坪塘1口：三组新堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 36.77 | 36.77 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇山峰村 | 整治山坪塘1口：五组上坝堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 19.15 | 19.15 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇石滩村 | 整治山坪塘1口：八组柳树堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.43 | 22.43 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇摇铃社区 | 整治山坪塘1口：一组庙子沟塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 12.88 | 12.88 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 店子镇大河村 | 整治山坪塘1口：一组新池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 18.36 | 18.36 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 店子镇石岩村 | 整治山坪塘1口：三组大池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 48.8 | 48.8 | 省级水利发展资金 | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 东宝镇宝石社区 | 整治山坪塘1口：四组大埝塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 42.1 | 42.1 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 东宝镇联峰村 | 整治山坪塘1口：六组大新堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 21.47 | 21.47 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 东宝镇燕山村 | 整治山坪塘1口：二组老堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 25.15 | 25.15 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 东宝镇迎春村 | 整治山坪塘1口：六组罗家堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.5 | 22.5 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇宝龙村 | 整治山坪塘1口：四组春地岩堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 21.85 | 21.85 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇大凉村 | 整治山坪塘1口、整治石河堰1道：五组三四窝堰塘、三组石河堰 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 53.09 | 53.09 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇凤凰村 | 整治山坪塘1口：一组林角堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 14.28 | 14.28 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇圈龙社区 | 新建围网3500米及配套设施设备 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 32.14 | 32.14 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇三泉村 | 整治山坪塘1口：三组山上塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 24.18 | 24.18 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇兴峰村 | 整治山坪塘1座：一组杨家角塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 13.25 | 13.25 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇东青村 | 整治山坪塘1口：三组坝上新塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.26 | 23.26 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇东青村 | 新建蓄水池3口，石河堰1道 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 40.51 | 40.51 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇云丰村 | 整治山坪塘1口：一组李家角池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 14.34 | 14.34 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治山坪塘2口：一组杨家坝堰塘、二组小岭山堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 58.76 | 58.76 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治山坪塘1口：一组包儿堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 31.68 | 31.68 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治山坪塘1口：二组新房槽堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 17.77 | 17.77 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治山坪塘1口：二组学房堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 26.52 | 26.52 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治山坪塘1口：二组小房沟 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 15.31 | 15.31 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘3口，整治石河堰1道：一组老堰塘、一组门前堰塘、一组新堰塘、二组老拦河堰 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 109.53 | 109.53 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组老堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 28.73 | 28.73 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组林边堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 50.82 | 50.82 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组大柏树堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 20.71 | 20.71 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组新堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 45.77 | 45.77 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组三口堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 49.25 | 49.25 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组垭口堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.68 | 22.68 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组齐沟堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.76 | 22.76 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组徐子卫堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.29 | 23.29 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘1口：一组门口堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 15.28 | 15.28 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤林镇龙潭村 | 整治山坪塘2口：二组苏家堰塘、二组北利沟堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 41.55 | 41.55 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇龙潭村 | 整治山坪塘1口：九组（原翠柏村）罐儿窝池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 18.3 | 18.3 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇青木村（原会龙村 | 整治山坪塘1口：六组王家湾池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 19.25 | 19.25 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇印合村 | 新建微水池1口：二组罗家沟新建微水池 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 8.5 | 8.5 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇长寿村 | 整治山坪塘1口：四组倒石墙塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 34.57 | 34.57 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇梁山村 | 整治山坪塘2口：四组新堰塘、六组包岩头塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 32.6 | 32.6 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇双鱼村 | 整治山坪塘2口：一组水井坡堰塘、一组骑沟堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 30.23 | 30.23 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇新龙村 | 整治山坪塘1口：一组土地岩堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.46 | 22.46 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇志公社区二组山湾堰塘 | 整治山坪塘1口：二组山湾堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 37.91 | 37.91 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 江口镇陵丰村 | 整治山坪塘1口：机房堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.8 | 22.8 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 江口镇七林村 | 整治山坪塘1口：三组毛房崖堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.25 | 23.25 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇高池村 | 整治山坪塘1口：一组老堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 18.32 | 18.32 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇高垭村 | 整治山坪塘1口：二组双堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 29.39 | 29.39 | 省级水利发展资金 | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇国光社区 | 整治山坪塘1口：一组老官山山坪塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 16.84 | 16.84 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇庆丰村 | 整治山坪塘1口：二组赵家湾堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 26.31 | 26.31 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇杨岭村 | 整治山坪塘1口：五组磨子角堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 28.18 | 28.18 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇作坊村 | 整治渠道2.4公里：二组渠道2.4公里 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 43.56 | 43.56 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇团山村 | 整治山坪塘1口：五组圆包梁水库 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 27.7 | 27.7 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇新民村 | 新建石河堰1道：六组石河堰 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 26.78 | 26.78 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇红彤村 | 整治山坪塘1口：一组水田盖池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 36.8 | 36.8 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇文远村 | 整治山坪塘1口：五组串井地堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 17.62 | 17.62 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇兴泉村 | 整治山坪塘1口：四组老池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 26.43 | 26.43 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 木马镇共同村 | 整治山坪塘1口：四组新堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 31.32 | 31.32 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 木马镇井泉村 | 整治山坪塘1口：二组梁上池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 24.96 | 24.96 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇江东村 | 整治山坪塘1口：五组山湾塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 28.35 | 28.35 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇双剑社区 | 整治山坪塘1口：七组坟湾梁新堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 45.69 | 45.69 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇水池村 | 安装输水管道800米 | 提高水资源利用率 | 11月完工 | 7.2 | 7.2 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇田家村 | 整治山坪塘1口：三组下河圆田堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 21.66 | 21.66 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇闻溪村 | 整治山坪塘1口：二组松树堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 6.42 | 6.42 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇五星村 | 整治山坪塘1口：原七组大堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 25.91 | 25.91 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇新华村 | 整治山坪塘1口：四组印台山碑岩堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 25.47 | 25.47 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇长春村 | 整治山坪塘1口：五组屋后头堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 26.24 | 26.24 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 樵店乡新房村 | 整治山坪塘1口：三组柏梓梁池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 28.29 | 28.29 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 樵店乡新房村 | 整治山坪塘1口：六组青树嘴池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 14.34 | 14.34 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 樵店乡新房村 | 整治山坪塘1口：六组方田盖池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 13.6 | 13.6 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 王河镇林山村 | 整治山坪塘1口：三组老屋基塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 44.76 | 44.76 | 省级水利发展资金 | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 王河镇南华村 | 整治山坪塘1口：二组韩家湾堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 15.31 | 15.31 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 王河镇蜀柏村 | 整治山坪塘1口：一组皂角垭堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.85 | 23.85 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 武连镇正兴村 | 整治山坪塘1口：一组箭杆岭 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 25.14 | 25.14 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 下寺镇中心村 | 整治山坪塘2口：一组新堰塘、三组王家大堰 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 41.87 | 41.87 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 香沉镇东沟村 | 整治山坪塘1口：六组杨彪之旁堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.64 | 23.64 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 秀钟乡青岭村 | 石河堰3道 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 112.88 | 112.88 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 秀钟乡双河村 | 整治山坪塘1口：五组李武门前堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 21.71 | 21.71 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 盐店镇依山村 | 整治山坪塘1口：一组左大兴门上堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 10.19 | 10.19 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 演圣镇天马村 | 整治山坪塘1口：一组麻子窝塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 14.23 | 14.23 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 演圣镇寅圣村 | 整治山坪塘1口：黄林崖山坪塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.8 | 23.8 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇大堰村 | 整治山坪塘1口：七组水井角池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 8 | 8 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇庙坝村 | 整治山坪塘1口：六组洞岩头池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 22.14 | 22.14 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇青柏村 | 整治山坪塘1口：三组新老池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 25.53 | 25.53 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇石城村 | 整治山坪塘2口：十八组锁口子堰塘、十六组梁家坪蒲花池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 36.18 | 36.18 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇石城村 | 整治山坪塘1口：五组（原桥河村）黄金岩池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 23.88 | 23.88 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇石城村 | 整治山坪塘1口：十九组老观山乌碑子 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 44.18 | 44.18 | 中央财政衔接资金（调整） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇白水村 | 整治山坪塘1口：一组蒲家岩堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 25.82 | 25.82 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇佛山村 | 整治山坪塘1口：二组强朝池塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 19.25 | 19.25 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇官店村 | 整治山坪塘1口：九组石盘咀堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 17.6 | 17.6 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇官店村 | 整治山坪塘1口：六组移山堰 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 41.18 | 41.18 | 省级水利发展资金 | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇建设村 | 整治山坪塘1口：一组蒲敏生堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 18.91 | 18.91 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇龙鞍社区 | 整治山坪塘1口：五组梁上堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 20.41 | 20.41 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇石门村 | 整治山坪塘1口：一组红石岩堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 16.59 | 16.59 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 姚家镇团结村 | 整治山坪塘1口：二组老堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 16.69 | 16.69 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 义兴镇双垭村 | 整治山坪塘1口：七组幺堰 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 10.74 | 10.74 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇石板村 | 整治山坪塘1口：三组观音堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 26.56 | 26.56 | 省级水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇石楼村 | 整治山坪塘2口：四组湾沟头堰塘、二组瓦泥湾堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 42.44 | 42.44 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇双柳村 | 整治山坪塘1口：三组坪垭山坪塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 19.13 | 19.13 | 中央财政衔接资金（第二批） | 县水利局 | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 张王镇金光村 | 整治山坪塘1口：三组梁上大堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 19.81 | 19.81 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 张王镇金号村 | 整治山坪塘1口：四组大地角堰塘 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 11月完工 | 46.33 | 46.33 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县水利局 |  | 1 |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  | 1477 | 1477 |  |  | 171 | 51 | 2197 | 76 |
| 1.公益性岗位 | 全县360个村（社区） | 聘请360名水利巡管员 |  | 12月完工 | 216 | 216 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县水利局 |  |  |  |  |
| 2.现代农业产业防风林建设项目 | 普安镇亮垭村飞凤村水池村，白龙镇红岩村、公兴镇太吉村 | 产业防风林14.5公里 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 125 | 125 | 省级财政衔接资金（第二批） | 县林业局 | 1 | 1 |  |  |
| 3.雨露计划 | 县域内 | 支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育 | 按每生每学期不低于1500元的标准补助 | 12月完工 | 500 | 500 | 中央财政衔接资金（第一批） | 县乡村振兴局 | 163 | 45 |  |  |
| 4.生态植被恢复及绿化项目 | 县域内 |  |  |  | 411 | 411 |  |  | 7 | 5 | 2197 | 76 |
| 剑北粮油园区节点植被恢复建设项目 | 汉阳镇壮岭村、壮山村 | 壮岭村退化林修复500亩；景观节点及园区干道植被恢复3500平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 40 | 40 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 126 | 1 |
| 剑南粮油农业园区植被恢复建设项目 | 白龙镇红岩村、杨村镇官店村、公兴金山村 | 干道植被恢复2公里、河堤植被恢复5公里，粮食博物馆、综合体及景观节点植被恢复4000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 45 | 45 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 | 1 | 409 | 12 |
| 下普快速生态植被维护项目 | 普安镇碑梁村、城北村、民主村，下寺镇中心、小剑村、三江村、双旗村 | 生态植被恢复60000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 28 | 28 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 2 | 2 | 422 | 27 |
| 易地搬迁集中安置点植被恢复建设项目 | 杨村镇龙鞍社区 | 植被恢复1100平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 11 | 11 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 72 | 3 |
| 易地搬迁集中安置点植被恢复建设项目 | 开封镇迎水村 | 植被恢复2000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 20 | 20 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 52 | 1 |
| 植被恢复建设项目 | 普安镇剑坪村、民主村 | 植被恢复3000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 12 | 12 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 171 | 10 |
| 生态植被提升建设项目 | 下寺镇中心村、雷鸣社区 | 中心村生态教育基地植被提升及配套1800平方米，雷鸣社区高架桥植被恢复栽植大乔木香樟140株 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 32 | 32 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 58 | 3 |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 樵店乡七一社区 | 滨河路绿化4000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 35 | 35 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 122 | 2 |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 白龙镇鲁班社区、龙洞社区 | 滨河路绿化10000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 15 | 15 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 20 |  |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 柳沟镇新民村 | 驿站绿化20亩 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 15 | 15 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 112 | 6 |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 盐店镇红旗社区、西庙村 | 柳翠绿绿化1000平方米，西庙社区绿化1500平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 25 | 25 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 170 | 5 |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 开封镇光辉社区 | 场镇河堤绿化3公里，居民安置点植被恢复3000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 50 | 50 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 60 | 4 |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 金仙镇双桥村 | 村重要通道5.5公里及烈士陵园绿化3000平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 30 | 30 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 118 |  |
| 人居环境改善绿化项目建设 | 鹤龄镇永兴社区 | 社区阵地绿化2000平方米，物流园区绿化4000平方米 | 成活率达90% | 12月完工 | 25 | 25 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  | 1 | 151 |  |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 武连镇四合村 | 村委会广场绿化1700平方米 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 10 | 10 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 | 1 |  | 131 | 2 |
| 人居环境改善绿化建设项目 | 元山镇元山社区 | 粮泉路行道绿化2.4公里 | 成活率达到90%以上 | 12月完工 | 18 | 18 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  | 3 |  |
| 5.剑阁县国有林场2022年度松材线虫病治理项目 | 剑门关镇、下寺镇、盐店镇、姚家镇 | 松材线虫病面积0.6万亩，维护国有林区道路1475米 | 按照松材线虫病疫木及枯死松树治理标准，采取择伐和生态疏伐方式进行建设 | 12月完工 | 120 | 120 | 中央财政林业改革发展资金（第三批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 6.森林防灭火器材采购项目 | 全县 | 便携式高压消防泵（移动水池、水带）、语音播报器等森林防灭火工具及物质1500个（套、箱、把、米等） | 便携式高压消防泵、移动水池、干粉灭火弹、二号工具、消防水带、语音报播器等等森林防火物质及工具，上述物质、工具都应符合国家或相应规定标准 | 12月完工 | 85 | 85 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |
| 7.林业产业基地巩固建设规划 | 全县 | 全县已建和新建林业产业基地的巩固、建设措施方案规划和一张图管理 | 达到基地一张图管理要求 | 12月完工 | 20 | 20 | 省级财政林业改革发展专项资金（第二批） | 县林业局 |  |  |  |  |