|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |
| 剑阁县2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 绩效目标申报表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 剑阁县2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 杨村镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 92 |
|  其中：财政拨款 | 92 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| （一）安置点产业园区基础配套设施建设：1.整治山坪塘1口（6000立方米）、新建蓄水池1口（300立方米）、修建排水渠200米，规格40cm\*40cm。2.改建产业园区道路600米，宽3.5米、厚0.18米采用砼c30浇筑。3.产业园鸡场内围网1000米。（二）杨村坪易地搬迁集中安置区人居环境配套设施建设：1.新建环山排水渠50米 ，规格40cm\*40cm。2.新建公共服务设施1处。3.新建安置点安全防护网100米。 |
|
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治山坪塘 | 1口 |
| 新建蓄水池 | 1口 |
| 修建排水渠 | 250米 |
| 改建产业园区道路 | 600米 |
| 围网 | 1000米 |
| 公共服务设施 | 1处 |
| 安全防护网 | 100米 |
| 质量指标 | 项目开工率 | 100% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤1﹪ |
| 项目验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤20 个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 92万元/村 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目区农村基础设施条件 | 改善 |
| 社会效益 | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥20﹪ |
| 带动当地群众务工 | 35人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设群众满意度 | ≥95% |