附件1

附件2

附件3

附件4

剑阁县2021年秋季松材线虫病普查结果统计表

填表单位：剑阁县林业局	   填表日期：2021年10月20日

| 县级行政区名称 | 松林面积（万亩） | 调查面积（万亩） | 死亡松树数量（株） | 取样株数（株） | 是否检测出松材线虫 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 13.5 | 13.5 | 1118 | 150 | 是 |  |
| 店子镇 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |  |  |
| 东宝镇 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 否 |  |
| 开封镇 | 0.06 | 0.06 | 4 | 2 |  |  |
| 汉阳镇 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 否 |  |
| 鹤龄镇 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 |  |  |
| 剑门关镇 | 0.80 | 0.80 | 799 | 57 | 是 |  |
| 柳沟镇 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |
| 木马镇 | 0.06 | 0.06 | 5 | 1 | 否 |  |
| 普安镇 | 0.55 | 0.55 | 43 | 22 | 否 | 包括原闻溪乡新中村 |
| 下寺镇 | 3.84 | 3.84 | 100 | 19 | 是 | 包括原汉阳镇顺风、中心两个村，松材线虫病疫情发生点位在原汉阳镇顺风、中心村。 |
| 秀钟乡 | 0.23 | 0.23 | 13 | 5 | 否 |  |
| 盐店镇 | 3.91 | 3.91 | 43 | 17 | 否 | 包括原西庙乡八一村 |
| 羊岭镇 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 否 |  |
| 姚家镇 | 3.03 | 3.03 | 84 | 10 | 否 | 包括原北庙乡钟岭村 |
| 张王镇 | 0.02 | 0.02 | 13 | 8 | 是 |  |
| 金仙镇 |  |  | 8 | 4 | 否 |  |
| 王河镇 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 否 | 包括原公店乡 |
| 填表人： | 顾晓燕 |  | 审核人：母向虔 |

注：1、死亡松树统计范围：包括感病松树、枯死松树、濒死松树以及其他原因死亡松树的。2、松林面积、调查面积均保留两位小数

附件5

剑阁县2021年秋季松材线虫病发生情况统计表

填表单位：剑阁县林业局                                                               填表日期：2020年10月20日

| 发生疫情的县级行政区名称 | 松林面积（万亩） | 发生面积（万亩） | 病死松树数量（株） | 疫情发生小班数量（个） | 疫情发生乡镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量（个） | 名称（疫情发生小班数量） |
| 剑阁县 | 13.5 | 0.1251 | 204（经检测鉴定为34株） | 14 | 3 | 剑门关镇（12个）、下寺镇（1个）、 张王镇（1个） |

填表人：  顾晓燕                                                                    审核人：母向虔

注：1、发生面积按小班统计；2、若为当年新发生，请在县、乡名称后用※注明；

3、“名称（疫情发生小班数量）”填写格式如“太平镇（2个）”；

4、病死松树指疫情发生小班内的感病松树、枯死松树、濒死松树；

5、“病死松树数量”：经去冬今春除治后新出现的死亡松树数量。

附件6

附件7

剑阁县2021—2022年度松材线虫病防控实施方案报审一览表

| 疫区 | 2021年秋季普查结果 | 2021年冬季至2022年秋季防治计划 | 防治经费预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 死亡松树清理 | 媒介昆虫防治（万亩次） |  |
|  | 死亡树(株) | 发生面积(亩) | 发生小班 数量 （个） | 2021年冬季-2022年春季除治 | 组织形式 | 处置方式 | 小计 | 诱捕器(套) | 诱木 | 药物防治(万亩次) | 其他 | 小计 | 监测普查 | 检疫检查 | 死亡松树清理 | 监理监管 | 媒介防治 | 碎木机等设施设备购置 | 信息化管理 | 其他 |
|  | 总计 | 其中，病死树（株） |  |  | 清理数量（株） | 清理面积（亩） | 清理小班 数量（个） |  |  |  | 诱捕器(套) | 面积 | 饵木(株) | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 病死松树 | 其他原因死亡松树 |  |  | 县统一招标 | 乡镇招标 | 乡镇组织专业队伍 | 其它 | 粉碎 | 削片 | 烧毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剑阁县 | 1118 | 204 | 1251.00 | 14 | 8158 | 1632 | 6526 | 8778.679 | 108 | √ |  |  |  |  |  | √ | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  | 320.01 | 35.1 | 20 | 146.84 | 10 | 48 |  |  | 60.07 |
| 剑门关镇 | 799 | 193 | 1203.33 | 12 | 6392 | 1544 | 4848 | 3593.512 | 45 | √ |  |  |  |  |  | √ | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  | 117.14 | 2.09 |  | 115.05 |  |  |  |  | 1、组织管理培训宣传等29.5万元。2、培训检查验收考核等20万元3、集中焚烧处置场地租赁费10万元；4、基本预备费31.57万元。 |
| 下寺镇 | 100 | 6 | 0.00 | 1 | 563 | 48 | 515 | 2534.649 | 25 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 20.13 | 10.00 |  | 10.13 |  |  |  |  |  |
| 张王镇 | 13 | 5 | 47.67 | 1 | 104 | 40 | 64 | 62.165 | 2 | √ |  |  |  |  |  | √ | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  | 1.94 | 0.06 |  | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 普安镇 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 278 | 0 | 278 | 242.942 | 7 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 5.54 | 0.54 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 姚家镇 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 420 | 0 | 420 | 550.969 | 7 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 16.33 | 8.77 |  | 7.56 |  |  |  |  |  |
| 盐店镇 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 215 | 0 | 215 | 1034.313 | 12 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 14.04 | 10.17 |  | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 秀钟乡 | 13 | 0 |  |  | 71 | 0 | 71 | 273.507 | 3 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 1.89 | 0.61 |  | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 东宝镇 | 2 | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 138.000 | 1 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.06 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 开封镇 | 4 | 0 |  |  | 20 | 0 | 20 | 38.595 | 1 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.16 |  | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 木马镇 | 5 | 0 |  |  | 25 | 0 | 25 | 65.183 | 1 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.15 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 鹤龄镇 | 3 | 0 |  |  | 15 | 0 | 15 | 10.039 | 1 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 羊岭镇 | 1 | 0 |  |  | 5 | 0 | 5 | 55.690 | 1 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 金仙镇 | 8 | 0 |  |  | 40 | 0 | 40 | 63.283 | 2 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 | 0.05 |  | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 汉阳镇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.44 | 2.44 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |

附件8

剑阁县2021年秋—2022年春松材线虫病病死松树除治一览表

单位：个、亩、株

| 乡镇（街道）、林场 | 发生情况 | 除治情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 村（工区） | 小班号 | 小地名 | 经纬度 | 小班面积 | 病死树株数 | 除治方式 （择伐、皆伐） | 疫木处理（粉碎、削片、焚烧） | 除治株数 |
| 全县合计 | 11 |  |  |  |  | 204 | 0 | 0 | 1632 |
| 剑门关镇 | 梁山村 | 18 | 魏家石岩 | 105.578162;32.221549 | 186.97 | 20 | 择伐 | 焚烧 | 160 |
|  | 梁山村 | 61 | 石门子 | 105.58994；32.217267 | 22.54 | 10 | 择伐 | 焚烧 | 80 |
|  | 梁山村 | 12 | 钱家槽 | 105.589508；32.22351 | 109.96 | 1 | 择伐 | 焚烧 | 8 |
|  | 元安村 | 43 |  | 105.599166；32.224507 | 117.10 | 1 | 择伐 | 焚烧 | 8 |
|  | 元安村 | 41 | 钱家槽 | 105.591333；32.223897 | 206.41 | 3 | 择伐 | 焚烧 | 24 |
|  | 元安村 | 147 |  | 105.596554；32.217836 | 80.67 | 13 | 择伐 | 焚烧 | 104 |
|  | 高峰村 | 无 | 大坟林 | 105.582470；32.253526 | 0.00 | 42 | 择伐 | 焚烧 | 336 |
|  | 国有林场（剑门工区 ） | 63 | 观景平台 | 105.581223；32.226277 | 70.60 | 11 | 择伐 | 就地用钢丝网密封施药物处置 | 88 |
|  |  | 35 | 观景平台 | 105.58453；32.229366 | 39.48 | 5 | 择伐 |  | 40 |
|  |  | 73 | 观景平台 | 105.574522；32.224981 | 60.17 | 17 | 择伐 |  | 136 |
|  |  | 51 | 观景平台 | 105.579467；32.227449 | 145.30 | 15 | 择伐 |  | 120 |
|  |  | 56 | 观景平台 | 105.575109；32.229424 | 37.74 | 30 | 择伐 |  | 240 |
|  |  | 62 | 观景平台 | 105.577359；32.223835 | 111.71 | 19 | 择伐 |  | 152 |
|  |  | 55 | 望乡台 | 105.586042;32.228235 | 14.70 | 6 | 择伐 | 焚烧 | 48 |
|  | 小计 | 15 |  |  | 1203.33 | 193 | 0 | 0 | 1544 |
| 下寺镇 | 金星村 | 无 | 松树梁 | 105.48425；32.181775 | 0.00 | 6 | 择伐 | 焚烧 | 48 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 48 |
|  | 大柏村 | 108 | 松树包 | 105.644548；32.19246450 | 47.670 | 5 | 择伐 | 焚烧 | 40 |
|  | 小计 | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 40 |

附件9

剑阁县2021年秋—2022年春其他原因死亡松树除治一览表

单位：个、亩、株

| 乡镇（街道）、林场 | 枯死松树发生情况 | 除治情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 村（工区） | 小班号 | 小地名 | 经度 | 纬度 | 面积 | 枯死松树数量/株 | 死亡原因 | 除治方式 （择伐、皆伐） | 疫木处理（粉碎、削片、焚烧） | 除治株数 |  |
| 姚家镇 | 繁荣村 | 55 |  | 105.37264900 | 32.10521900 | 35.568 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 姚家镇 | 繁荣村 | 无 |  | 105.36538100 | 32.10604000 | 0.000 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 姚家镇 | 高台村 | 159 |  | 105.38426500 | 32.13097300 | 64.672 | 2 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 姚家镇 | 石桥村 | 215 |  | 105.40748000 | 32.11686400 | 56.780 | 2 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 姚家镇 | 天字村 | 228 |  | 105.36385600 | 32.15920300 | 39.650 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 姚家镇 | 天字村 | 无 |  | 105.39443700 | 32.16058200 | 0.000 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 姚家镇 | 团结村 | 59 |  | 105.38615300 | 32.14014700 | 157.982 | 8 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 40 |  |
| 姚家镇 | 团结村 | 4 |  | 105.39382000 | 32.14611300 | 187.260 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 姚家镇 | 团结村 | 76 |  | 105.37469200 | 32.13985300 | 9.057 | 10 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 50 |  |
| 姚家镇 | 团结村 | 无 |  | 105.39947200 | 32.14721700 | 0.000 | 9 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 45 |  |
| 姚家镇 | 元宝村 | 无 |  | 105.36448000 | 32.12400500 | 0.000 | 48 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 240 |  |
| 盐店镇 | 红花村 | 160 |  | 105.31637860 | 32.07744874 | 131.677 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 莲花村 | 154 |  | 105.27502400 | 32.07661900 | 60.113 | 2 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 盐店镇 | 莲花村 | 无 |  | 105.27463808 | 32.07764436 |  | 6 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 30 |  |
| 盐店镇 | 清潭村 | 109 |  | 105.33858834 | 32.07253454 | 78.969 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 石笋村 | 37 |  | 105.30876280 | 32.10743923 | 42.651 | 2 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 盐店镇 | 石笋村 | 6 |  | 105.30601064 | 32.11799573 | 64.524 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 石笋村 | 89 |  | 105.31647000 | 32.10050400 | 54.201 | 2 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 盐店镇 | 石笋村 | 181 |  | 105.30337800 | 32.07542800 | 145.711 | 6 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 30 |  |
| 盐店镇 | 石笋村 | 无 |  | 105.31583830 | 32.09445355 | 0.000 | 7 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 35 |  |
| 盐店镇 | 双马村 | 152 |  | 105.35070500 | 32.07205100 | 143.238 | 4 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 20 |  |
| 盐店镇 | 双马村 | 49 |  | 105.34583093 | 32.07898938 | 58.898 | 3 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 15 |  |
| 盐店镇 | 双马村 | 无 |  | 105.34440414 | 32.08458304 | 0.000 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 五丰村 | 76 |  | 105.30866586 | 32.11152528 | 133.464 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 五指村 | 75 |  | 105.29930657 | 32.13625419 | 16.088 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 盐河村 | 26 |  | 105.34828400 | 32.11639100 | 104.779 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 盐河村 | 无 |  | 105.32691000 | 32.09070800 | 0.000 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 上游村 | 无 |  | 105.32536558 | 32.06127702 | 0.000 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 盐店镇 | 石柱村 | 无 |  | 105.30700680 | 32.07148924 | 0.000 | 2 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 普安镇 | 白虎村 | 3 |  | 105.49609020 | 31.99613680 | 21.613 | 17 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 85 |  |
| 普安镇 | 城东村 | 17 |  | 105.47473743 | 32.03553830 | 7.711 | 3 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 15 |  |
| 普安镇 | 剑坪村 | 4 |  | 105.46159100 | 32.02573790 | 67.162 | 12 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 96 |  |
| 普安镇 | 剑坪村 | 16 |  | 105.47281523 | 32.02844840 | 12.620 | 2 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 16 |  |
| 普安镇 | 剑坪村 | 57 |  | 105.46878500 | 32.02396600 | 9.435 | 5 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 40 |  |
| 普安镇 | 剑坪村 | 无 |  | 105.46842230 | 32.02142590 | 0.000 | 2 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 16 |  |
| 普安镇 | 永丰村 | 83 |  | 105.57480766 | 32.06419868 | 26.508 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 普安镇 | 清凉村 | 16 |  | 105.41698730 | 32.00969000 | 97.893 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 秀钟乡 | 荷花村 | 135 |  | 105.25528210 | 32.05680490 | 110.887 | 2 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 10 |  |
| 秀钟乡 | 荷花村 | 无 |  | 105.26804621 | 32.04590701 | 0.000 | 1 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 秀钟乡 | 青岭村 | 无 |  | 105.27386268 | 32.04461542 | 0.000 | 6 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 30 |  |
| 秀钟乡 | 双星村 | 291 |  | 105.27117622 | 31.99320078 | 66.743 | 2 | 风倒 | 择伐 | 焚烧 | 16 |  |
| 秀钟乡 | 太清村 | 20 |  | 105.26686572 | 31.98872631 | 95.877 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |
| 秀钟乡 | 太清村 | 无 |  | 105.26850567 | 31.98880922 | 0 | 1 | 水淹 | 择伐 | 焚烧 | 5 |  |

附件10

剑阁县2021—2022年度松材线虫病媒介昆虫防治一览表

单位：亩、个、亩/个、株、次

| 乡镇（街道）、林场 | 松树 总面积 | 疫情发生情况 | 媒介昆虫防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 村数 （工区） | 小班个数 | 面积 | 防治总面积 | 诱捕器挂设 | 药物防治 |
|  |  |  |  |  |  | 面积 | 标准 | 个数 | 飞机喷施 | 打孔注射免疫针剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 药物名称 | 作业次数 | 作业点 | 面积 | 株数 | 作业点 |
| 合计 | 46647.2 | 5 | 14 | 1251 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 7500 |  |
| 剑门关镇 | 8020.95 | 3 | 12 | 1203.33 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 6000 | 国有林场剑门关景区及剑门关镇境内具有景观 价值的名木古树。 |
| 下寺镇 | 38400 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张王镇 | 226.25 | 1 | 1 | 47.67 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1500 | 疫点小班 内所有松树 |

附件11

剑阁县2021—2022年松材线虫病防治资金概算表

| 费 项 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小计 (万元) | 成本 | 任务量 |  |
|  |  | 单价 | 单位 | 数量 | 单位 |  |
| 合计 | 320.01 |  |  |  |  |  |
| 疫木除治 | 小计 | 156.84 |  |  |  |  |  |
|  | 采伐除治 | 146.84 | 180 | 元/株 | 8158 | 株 | 包括松木采伐、迹地清理、焚烧处理、伐桩处理。 |
|  | 安全处置场地 | 10.00 | 5000 | 元/个 | 20 | 个 | 集中焚烧处理场地租赁等。 |
| 媒介昆虫综合防治 | 小计 | 48.00 |  |  |  |  |  |
|  | 名木古树救治 | 48.00 | 24 | 元/瓶 | 20000 | 瓶 | （主要是剑门关景区、剑门关镇和张王镇部分区域） |
| 疫情监测、监管 | 计 | 55.10 |  |  |  |  |  |
|  | 枯死树调查 | 35.10 | 2.6 | 元/亩 | 135000 | 亩 | 日常人工监测和春秋两季专项普查。 |
|  | 检疫封锁及监管 | 20.00 |  |  |  |  | 包括检疫检查、标示及标牌、场地租赁、除治采伐监管等。 |
| 其他经费 | 计 | 60.07 |  |  |  |  |  |
|  | 方案 | 小计 | 4.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 评审 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  | 组织管理和宣传培训 | 小计 | 24.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料 | 4.00 |  |  |  |  | 开展测报员、林业工作站业务培训，印发宣传资料。 |
|  |  | 培训 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查验收 | 15.00 |  |  |  |  | 除治现场验收、成效考核等。 |
|  | 基本预备费 | 31.57 |  |  |  |  | 按项目总资金315.7万元的10%的标准进行核算。 |

信息公开选项：主动公开

剑阁县人民政府办公室                    2021年12月21日印发