保障性租赁住房项目审核流程

一、申请认定。申请单位向县人民政府提出申请，提交以下申请材料：1.申请书；2.申请人营业执照等相关身份证明材料；3.改建房屋：需提交房屋合法权属证明材料，申请人与房屋权利人不一致的需提交授权委托书和房屋权利人身份证明，房屋所有权人、抵押权人等相关权利人同意改 建的书面意见。新建房屋：需提交土地权属证明材料；4.项目建设方案；5.项目运营方案；6.其他所需的材料。

改建项目建设方案应包含拟改建房屋现状及规模说明、设计方案、改建后房源数量、房屋安全性能鉴定书、户型设计及可行性综合分析等内容；新建项目建设方案应包括设计方案、建设计划及可行性综合分析等内容，项目设计、建设、管理等方面应符合国家、省、市的规范和技术标准。

项目运营方案应包括但不限于本项目的出租对象、项目所在区域市场租金水平、本项目的租金标准、年度资格审查、物业管理费用、保障对象申请流程及所需提交的资料等内容；改建项目运营方案，其产权单位或运营管理单位应在项目申请时提交；新建项目运营方案其产权单位或运营管理单位应在项目投入使用前向辖区住房保障部门提交项目运营方案。

- 二、联合审查。县人民政府保障性租赁住房工作领导机构组织住建、发改、财政、自然资源等部门对申请单位提交材料进行研究讨论和联合审查，审查未通过的，书面告知未通过原因。

- 三、项目立项。申请单位向发改等部门申请办理立项手续。

- 四、规划设计方案审查和许可。项目立项后，申请单位持立项手续，向自然资源部门提交设计方案，自然资源部门按程序进行方案审查并办理规划许可。改建且不涉及土地权属变化的保障性租赁住房的项目，自然资源部门不新办理《建设工程规划许可证》。

五、施工图设计和审查。申请单位委托设计单位按照城乡规划文件及规委会审定的建筑方案进行施工图文件设计并送审查机构进行施工图技术审查(含特殊建筑工程消防图纸审查),审查合格后由审查机构直接出具施工图审查合格书。

六、施工许可。申请单位凭自然资源部门的规划手续或者规划核定意见、施工图审查合格文件等要件，向住建部门申请质量监督和安监登记手续办理施工许可。

七、建设监督。由建设工程质量、安全监督机构对建设工程施工质量、安全进行监督。

八、竣工验收。工程竣工后，申请单位应向县人民政府申请联合验收，验收合格后纳入保障性租赁住房管理服务平台进行管理。