- 剑阁县2024年中央（第一批）财政衔接推进乡村振兴补助资金使用安排表

| 项目类别和 名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任 单位 | 项目实施主管单位 | 推广以工代赈方式项目个数 | 受益对象 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资（万元） | 其中：整合资金投入（万元） | 资金来源（要说明资金来源层级） |  |  |  | 已脱贫村（个） | 乡村振兴重点帮扶村（个） | 已脱贫户（户） | 监测户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 2846 | 114 |
| 一、林（农）园区建设 |  |  |  |  | 328.3 | 328.3 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 746 | 29 |
| 1.剑阁县核桃现代林业园区建设 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  |
| 剑门关镇青树基地生产道路建设项目 | 剑门关镇青树村 | 路基开挖平整、硬化生产作业道路700米 | 路基宽3.5米，硬化路面宽2.5 米,15 厘米厚，C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 22 | 22 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 县林业局 | 1 |  |  | 25 |  |
| 2.白龙元宝枫园区建设 |  |  |  |  | 59.8 | 59.8 |  |  |  |  | 1 |  | 268 | 4 |
| 元宝枫产业扩面建设项目 | 白龙镇先锋村 | 低效林改造120亩，新栽植元宝枫120亩 | 面积完成率100%，成活率85% | 11月完工 | 12 | 12 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 白龙镇人民政府 |  |  |  | 99 | 2 |
| 元宝枫园区蓄水池建设项目 | 白龙镇先锋村、碑垭村 | 新建水池3口（先锋村1口、碑垭村2口） | 100立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 12月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 县林业局 |  | 1 |  | 268 | 4 |
| 白龙元宝枫园区丰产示范建设项目 | 白龙镇先锋村 | 实施丰产技术管理措施400亩 | 树形修剪、施肥等技术措施，面积完成100% | 11月完工 | 8 | 8 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 白龙镇人民政府 |  |  |  | 99 | 2 |
| 元宝枫林下中药材种植补助项目 | 白龙镇先锋村 | 元宝枫林下种植中药材艾草330亩 | 成活85%以上，面积完成率100% | 11月完工 | 19.8 | 19.8 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 白龙镇人民政府 |  |  |  | 99 | 2 |
| 3.柳沟垂泉油茶园区建设 |  |  |  |  | 184.3 | 184.3 |  |  |  |  | 2 |  | 327 | 24 |
| 油茶园区灌溉管网建设项目 | 秀钟乡钟山村，柳沟镇长安村、垂泉村 | 新建灌溉管网设施15千米、300立方米封盖水池4个，水泵5台 | 主管为90管，分枝管为50管和63管；水池封盖，不漏水 | 12月完工 | 160 | 160 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 县林业局 |  | 1 |  | 139 | 8 |
| 油茶林下中药材种植补助项目 | 秀钟乡钟山村，柳沟镇长安村 | 油茶套种当归、党参等多年生中药材钟山村240亩；长安村300亩 | 面积完成率100%，成活率85% | 11月完工 | 24.3 | 24.3 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 柳沟镇、秀钟乡人民政府 |  | 1 |  | 246 | 16 |
| 4.木马笋用竹园区建设 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 |  | 107 | 3 |
| 初加工厂房建设项目 | 木马镇金魁村 | 新建竹笋初加工厂房200㎡，配套基础附属设施（坝子硬化、堡坎）等 | 达到设计标准 | 12月完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 木马镇人民政府 |  | 1 |  | 107 | 3 |
| 5.剑北、剑南粮油园区建设 |  |  |  |  | 32.2 | 32.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 126 | 1 |
| 汉阳镇2024年元宝枫林下中药材种植补助项目 | 壮岭村、壮山村 | 元宝枫林下种植中药材艾草270亩 | 成活85%以上，面积完成率100% | 11月完工 | 16.2 | 16.2 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 汉阳镇人民政府 |  | 1 | 1 | 126 | 1 |
| 剑阁县现代农业园区经济林管护项目 | 汉阳镇 | 管护柑橘4000株 | 施肥、除草、病虫防治，达到丰产要求； | 12 月底 | 4 | 4 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 汉阳镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 剑阁县现代农业园区经济林管护项目 | 白龙镇 | 管护柑橘8000株 | 施肥、除草、病虫防治，达到丰产要求； | 12月底 | 8 | 8 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 白龙镇镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 剑阁县现代农业园区经济林管护项目 | 公兴镇 | 管护柑橘2000株 | 施肥、除草、病虫防治，达到丰产要求； | 12月底 | 2 | 2 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 公兴镇镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 剑阁县现代农业园区经济林管护项目 | 杨村镇 | 管护柑橘2000株 | 施肥、除草、病虫防治，达到丰产要求； | 12月底 | 2 | 2 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 杨村镇镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 二、林粮产业基地建设 |  |  |  |  | 165.5 | 165.5 |  |  |  |  | 2 |  | 2100 | 85 |
| 1核桃高接换优品种改良 |  |  |  |  | 61.5 | 61.5 |  |  |  |  |  |  | 1452 | 47 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 白龙镇河垭村 | 品种改良2200株，折算面积100亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 5.36 | 5.36 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 白龙镇人民政府 |  |  |  | 210 |  |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 公兴镇凤凰村、 新生村 | 品种改良凤凰村3344株，折算面积152亩；新生村506株，折算面积23亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 6.12 | 6.12 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 公兴镇人民政府 |  |  |  | 266 | 5 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 樵店乡中岩村 | 品种改良1892株，折算 面积86亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 4.61 | 4.61 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 樵店乡人民政府 |  |  |  | 58 | 2 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 羊岭镇石城社区 | 品种改良484株，折算 面积22亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 1 | 1 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 羊岭镇人民政府 |  |  |  | 239 | 15 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 下寺镇上寺村 | 品种改良880株，折算 面积40亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 1.94 | 1.94 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 下寺镇人民政府 |  |  |  | 78 | 4 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 剑门关高峰村 | 品种改良1980株，折算 面积90亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 4.6 | 4.6 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 剑门镇人民政府 |  |  |  | 68 |  |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 汉阳镇东青村、 永泉村 | 品种改良东青村1892株折算面积86亩、永泉村1980株折算面积90亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 8.27 | 8.27 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 汉阳镇人民政府 |  |  |  | 170 | 11 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 武连镇枣垭村 | 品种改良枣垭村8250株，折算面积375亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 18.44 | 18.44 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 武连镇人民政府 |  |  |  | 80 | 2 |
| 核桃高接换优品种改良项目 | 开封镇寺坝村、泉水村、高垭村 | 品种改良寺坝村2420株，折算面积110亩；泉水村2420株，折算面积110亩；高垭村352株折算面积16亩。 | 每株嫁接2-5芽，株成活率90%以上 | 8月 完工 | 11.16 | 11.16 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 开封镇人民政府 |  |  |  | 283 | 8 |
| 2.森林药材产业基地建设 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | 454 | 34 |
| 王河镇柏垭寺中药材基地建设 项目 | 王河镇深垭村 | 黄柏套种山银花等多年生中药材200亩 | 面积完成率100%，成活率85% | 8月 完工 | 12 | 12 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 王河镇人民政府 |  | 1 |  | 106 |  |
| 元山镇金竹村中药材种植补助 项目 | 元山镇金竹村 | 种植芍药、黄柏250亩 | 面积完成率100%，成活率85% | 8月 完工 | 15 | 15 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 元山镇人民政府 |  |  |  | 142 | 12 |
| 元山镇白坝村中药材种植补助 项目 | 元山镇白坝村 | 种植枳壳150亩 | 面积完成率100%，成活率85%； | 11月完工 | 9 | 9 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 元山镇人民政府 |  |  |  | 150 | 12 |
| 剑门关镇新龙村中药材种植补助项目 | 剑门关镇新龙村 | 种植黄柏300亩 | 面积完成率100%，成活率85%； | 11月完工 | 24 | 24 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 剑门关镇人民政府 |  |  |  | 56 | 10 |
| 3.木本油料产业基地建设 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  | 194 | 4 |
| 柳沟镇团山油茶种植补助项目 | 柳沟镇团山村 | 油茶种植200亩 | 面积完成率100%，成活率85% | 11月完工 | 24 | 24 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 柳沟镇人民政府 |  | 1 |  | 103 | 3 |
| 白龙镇健康村油茶产业基地管网配套建设项目 | 白龙镇健康村 | 新建灌溉管网设施5千米 | 主管为63管，分枝管为50管和32管 | 10月完工 | 20 | 20 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 白龙镇人民政府 |  |  |  | 91 | 1 |
| 三、林业技术培训服务 |  |  |  |  | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业产业技术培训 | 全县 | 林业产业技术培训1000人次 | 培训林业产业实用操作技术人员1000人次 | 12月完工 | 6.2 | 6.2 | 中央财政衔接资金 | 县林 业局 | 县林业局 |  |  |  |  |  |