剑阁县2023年“天府森林粮库”建设油茶产业发展资金使用安排表

| 项目名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目投资（万元） |  | 资金使用监管责任单位 | 项目实施 主管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 补助资金 （万元） | 资金来源 |  |  |
| 公兴镇油茶基地巩固管护补助项目 | 凤凰村、文林村 | 补植、巩固油茶440亩。其中凤凰村230亩、文林村210亩。 | 面积完成率100% | 2023年12月底 | 22.00 | 川财资环〔2023〕38号、剑财环资〔2023〕13号 | 县林业局 | 公兴镇人民政府 |
| 演圣镇油茶基地建设补助项目 | 天马村 | 新栽油茶552亩。 | 面积完成率100% | 2024年1月底 | 66.20 |  | 县林业局 | 演圣镇人民政府 |
| 金仙镇油茶基地建设补助项目 | 玉台村 | 新栽油茶335亩。 | 面积完成率100% | 2024年1月底 | 40.20 |  | 县林业局 | 金仙镇人民政府 |
| 王河镇油茶基地建设补助项目 | 鲁垭村、公店社区 | 新栽油茶180亩，其中：鲁垭村150亩、公店社区30亩。 | 面积完成率100% | 2024年1月底 | 21.60 |  | 县林业局 | 王河镇人民政府 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |