剑阁县蜀道翠云廊古树名木安全防范责任清单

| 序号 | 责任单位 | 负责内容 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县安办 | 统筹做好古树名木安全防范各项工作 | 郭绍思 | 长期坚持 |  |
| 2 | 县森防指办 | 牵头履行古树名木安全防范行业监管责任 | 杨寿攀 | 长期坚持 |  |
| 3 | 县纪委监委 | 做好古树名木保护工作作风监督、问责问效等工作 | 张 珩 | 长期坚持 |  |
| 4 | 县委宣传部 | 常态化开展古树名木宣传等工作 | 徐 敏 | 长期坚持 |  |
| 5 | 县目标绩效事务中心 | 将古树名木安全防范工作纳入县级目标考核等工作 | 杨 翠 | 12月25日前 |  |
| 6 | 县发改局 | 加强对古树名木安全防范项目实施的指导 | 伏大德 | 长期坚持 |  |
| 7 | 县经信科局 | 做好影响古树名木生存的通信、电力线路整治等工作 | 孟 康 | 12月25日前 |  |
| 8 | 县公安局 | 依法依规严厉查处和打击破坏古树名木生存环境的违法犯罪行为 | 王朝政 | 长期坚持 |  |
| 9 | 县财政局 | 做好古树名木保护资金保障等工作 | 杨剑雄 | 12月25日前 |  |
| 10 | 县综合行政执法局、县自然资源局、县农业农村局、 县住建局 | 做好清理、查处古树名木周边违法建设行为等工作 | 赵新强 罗子毅 罗映波 敬明洋 | 12月底 |  |
| 11 | 县文旅体局 | 牵头做好景区内古树名木安全防范工作 | 王清平 | 长期坚持 |  |
| 12 | 县水利局 | 做好古树名木应急水源点位排查、规划工作，指导各乡镇完成储水坑建设 | 左文兴 | 12月25日前 |  |
| 13 | 县应急管理局 | 牵头应急预案编制，牵头全县古树名木防火应急演练；古树名木沿线应急物资点位测绘及应急物资准备；牵头隐患排查整治；履行古树名木安全防范行业监管责任等工作 | 郭绍思 | 12月25日前 |  |
| 14 | 县林业局 | 做好储水箱、消防泵、消防水袋等安全防范设施建设工作 | 张智勇 | 12月25日前 |  |
|  |  | 牵头森林防火通道清理、林下可燃物清理等工作；履行古树名木安全防范行业监管责任；严厉查处和打击各类危害古树名木生存环境的违法违规行为 |  | 长期坚持 |  |
| 15 | 县翠云廊古柏 自然保护中心 | 履行古树名木安全防范行业监管责任；加快推进古树名木安全防范项目建设；为古树名木安全防范提供技术指导；古树名木本体各类安全隐患的排查、救护等工作 | 唐天勇 | 长期坚持 |  |
| 16 | 县融媒体中心 | 常态化开展古树名木宣传等工作 | 蒲 国 | 长期坚持 |  |
| 17 | 县气象局 | 做好极端气候的预防、预测、预警、预报工作 | 杜 铭 | 长期坚持 |  |
|  |  | 规划建设古树名木防雷设施，做到蜀道翠云廊古柏沿线全域覆盖 |  | 12月5日前 |  |
| 18 | 县消防救援 大队 | 做好古树名木应急救援等工作 | 杨雯钦 | 长期坚持 |  |
| 19 | 县古树名木保护工作专班 | 做好古树名木保护工作统筹协调、技术指导、督查督办、信息传达等工作，当好领导小组参谋助手 | 李桃平 | 长期坚持 |  |
| 20 | 下寺镇、剑门关镇、普安镇、柳沟镇、武连镇、白龙镇、店子镇、龙源镇、汉阳镇 | 落实古树名木保护主体责任、属地责任等 | 党委 书记 | 长期坚持 |  |
|  |  | 落实好“一树一专班”等工作 |  | 长期坚持 |  |
|  |  | 常态化开展隐患排查，建立隐患台账，落实整改任务等 |  | 12月2日前 |  |
|  |  | 加强古树名木安全防范，整治古树名木周边乱搭乱建、倾倒垃圾、私拉乱接、烤火取暖等问题 |  | 立行立改，并长期坚持 |  |
|  |  | 启用森林防灭火检查卡点，并落实值班值守 |  | 长期坚持 |  |
|  |  | 按规划做好储水坑建设等工作 |  | 12月2日前 |  |
|  |  | 按要求做好储水箱蓄水及日常维护等工作 |  | 长期坚持 |  |
|  |  | 做好应急队伍建设和应急物资储备等工作 |  | 12月10日前 |  |
|  |  | 做好辖区内古树名木安全防范宣传等工作 |  | 长期坚持 |  |
| 21 | 其他乡镇 | 按照蜀道翠云廊沿线9个乡镇工作要求，落实好本辖区内古树名木保护工作等 | 党委 书记 | 长期坚持 |  |