剑府办函〔2014〕93号

剑阁县人民政府办公室

关于下达2014年度第二批农村危房改造目标任务的通知

有关乡镇人民政府，县级有关部门：

经县政府研究，决定将盐店、毛坝等15个乡镇符合条件的农户房屋纳入2014年度第二批农村危房改造范围。现将有关事项通知如下：

- 目标任务分解情况

详见附件1。

二、申报对象及基本原则

（一）农村危房改造补助对象是居住在危房中的农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户。

（二）按照“三最两就”原则（即优先帮助无房户、危房户和住房困难的农户，就近、就地进行改造）推进农村危房改造工作。

（三）坚持分散分户改造为主，不得借危房改造名义推进村庄整体拆迁。

三、工作流程

- 申请。符合危房改造条件的家庭，由户主自愿向所在村委会（居委会）提出书面申请，填写《申请审批表》，并提供户籍证明、房屋照片等材料。

- 评议。村委会（居委会）接到申请后，召开会议进行评议，议定是否补助，并予以公示。经评议符合补助条件，且公示无异议的，报乡镇人民政府核查；对不符合补助条件或对公示有异议的，应向申请人说明理由。

- 审核。乡镇人民政府接到村委会（居委会）的申报材料后，组织村建、国土、民政、财政等职能站所与村（居）委会工作人员入户进行现场核查。经现场核查符合条件的由乡镇主要负责人签字后报县住建、发改、财政、民政等部门进行联合审批；经现场核查不符合条件的，将材料退回村（居）委会，并说明原因，核查结果要在村务（居委会）公开栏进行公示。在联合审批过程中发现不符合条件的将材料退回乡镇，并说明原因。

- 建设。按照县城乡规划建设和住房保障局转发的《四川省2014-2015年农村危房改造工作实施方案》（剑住建发〔2014〕34号）实施。

- 验收。危房改造项目竣工后，由乡镇人民政府牵头，组织村建、国土、民政、财政等乡镇职能站所参与，对所有项目进行全面检查验收，并出具验收合格报告。县住建、发改、财政、民政等县级部门将组织相关人员进行抽查核验。

- 挂牌。经乡镇组织的验收合格后，在改造后的住房明显位置悬挂“农村困难群众危房改造试点工程”标识牌。

- 归档。乡镇要建立健全档案，做到一户一档、材料齐全、管理规范。档案内容包括：申请书、申请审批表、房屋鉴定报告、住房情况调查表、新旧住房照片、家庭成员身份证或户口簿复印件、低保证或残疾证复印件等有关证明材料。

- 信息入网。登陆地址：http:wfgz.modurd.qov.cm，用户代码、用户密码联系县城乡规划建设和住房保障局村建股（联系人：贾春雨，联系电话：6601381）。

- 资金管理。改造资金禁止用于房屋风貌打造及与农村危房改造无关的支出。该项工作将实行专项管理、专款核算、专款专用，直接将资金补助到改造户，禁止变相使用。

- 补助标准。中央补助标准为每户平均8500元。

（十一）资金拨付。房屋改造结束后经乡镇人民政府组织乡镇职能站所、村（居）委会验收合格后，由县财政局将资金拨至乡镇人民政府财政专户，再由乡镇人民政府以“一卡通”方式将补助资金打给危旧房改造户。

四、时间安排

（一）12月20日前完成申请、村委会（居委会）评议公示。

（二）12月24日前各乡镇人民政府完成鉴定审核。

（三）12月30日前完成部门联合审批、全面开工、资料归档。

（四）12月底全面完成信息入网工作。

12月底前各乡镇人民政府完成竣工验收，并将个户资料装订成册报送县财政局、县城乡规划建设和住房保障局。

五、考核办法：

（一）该项工作纳入各乡镇2014年度单项目标考核，考核分值100分，作为年度评先评优的重要依据。

（二）对不能按时完成任务的将取消乡镇辖区农房改造资格，并将资金调拨到其它乡镇。

（三）对在工作中有徇私舞弊等行为的将给予严肃查处，情节严重的移交司法机关追究其法律责任。

附件：1.剑阁县2014年度第二批农村危房改造目标任务

分解表

2.剑阁县2014年第二批农村危房改造部门联合审批表

剑阁县XX（乡）镇2014年第二批农村危房改造

花名册

3.剑阁县XX（乡）镇2014年第二批农村危房改造

申请表

4.民主评议表

5.××（乡）镇××村委会关于将×××等   户

房屋改造纳入2014年第二批农村危房改造的公示

6.××（乡）镇人民政府关于将×××村委会申报

农村危房改造的审核意见（审核花名册）

7．××（乡）镇关于将×××等   户房屋改造纳入

2014年第二批农村危房改造的公示

8.××（乡）镇人民政府关于农村危房的鉴定报告

剑阁县××（乡）镇农村危房鉴定花名册

9.××（乡）镇人民政府关于2014年第二批农村

危房改造的验收报告

剑阁县××（乡）镇农村危房改造验收花名册

10.剑阁县2014年第二批农村危房改造资金申报表

剑阁县xx(乡)镇农村危房改造资金申报台帐

剑阁县人民政府办公室

2014年12月16日

附件1

剑阁县2014年度第二批农村危房改造目标任务分解表

| 序 号 | 乡 镇 | 危房改造户数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐店镇 | 85 |
| 2 | 毛坝乡 | 33 |
| 3 | 义兴乡 | 100 |
| 4 | 东宝镇 | 80 |
| 5 | 秀钟乡 | 80 |
| 6 | 国光乡 | 100 |
| 7 | 王河镇 | 70 |
| 8 | 公兴镇 | 82 |
| 9 | 涂山乡 | 80 |
| 10 | 广坪乡 | 54 |
| 11 | 高观乡 | 80 |
| 12 | 西庙乡 | 45 |
| 13 | 杨村镇 | 80 |
| 14 | 鹤龄镇 | 50 |
| 15 | 武连镇 | 150（其中15户在碑垭乡第一批中调剂） |
| 合 计 |  | 1169户 |

原则上乡镇需建10户以上聚居点1个。

附件2

剑阁县2014年第二批农村危房改造部门联合审批表

| (乡)镇人民政府 审核意见 | 县住建局 审查意见 | 县发改局 审查意见 | 县财政局 审查意见 | 县民政局 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： （签字、盖章） | 时间： （签字、盖章） | 时间： （签字、盖章） | 时间： （签字、盖章） | 时间： （签字、盖章） |

附：村委会公示图片、（乡）镇政府公示图片、花名册、房屋鉴定报告。

剑阁县      （乡）镇2014年第二批农村危房改造花名册

| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号 | 原住房情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用地面积 | 建筑面积 | 层数 | 结构 |  |

附件3

剑阁县    （乡）镇2014年第二批农村危房改造申请表

| 姓名 |  | 住址 |  |  |  | 电话 号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  | 建筑 面积㎡ |  | 结构 | 土木 | 层数 |  |
| 申 请 书 村委会： 我名×××，现年 岁，家庭人口 人，家住××村××组，因原居住房屋严重受损或倒塌，现已无法居住，特申请纳入农村危房改造，望解决为盼。 申请人（签字/盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：农户需提供家庭成员身份证、户口本等复印件及电话号码、原住房照片电子档、一户一表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

民主评议表

| ××（乡）镇××村委会 |  |
| --- | --- |
| 经我村委会组织村组干部、社员代表对×××申请农村危房改造进行了民主评议，大家一致同意×××纳入2014年第二批农村危房改造。 ××村委会(盖章) 2014年 月 日 |  |
| 评 议 人 员 |  |
| 村组干部（签字）： | 社员代表（签字）： |

注：一户一表。

附件5

××（乡）镇××村委会

关于将×××等   户房屋改造纳入2014年第二批

农村危房改造的公示

各位村民：

根据×××等   户申请，我村委会组织村组干部、社员代表本着公平、公证、公开的原则进行了认真评议，经评议，大家一致同意将×××等   户纳入2014年第二批农村危房改造范围。现予以公示，如有意见和建议，请向村委会书面反映，公示期7天。

附：花名册。

××村委会

2014年  月  日

附件6

××（乡）镇人民政府

关于××村委会申报农村危房改造的审核意见

××村村委会，你村申报的×××等   户申请农村危房改造收悉，根据     （乡）镇政府于2014年   月   日组织村建、国土、林业、财政、民政等乡镇部门（站所）对×××等申请户的房屋进行了现场审核，经复核×××等    户符合申报条件，同意纳入2014年第二批农村危房改造。

附件：审核花名册

××（乡）镇人民政府

2014年   月   日

审 核 花 名 册

| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号 | 原房屋情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用地面积 | 层数 | 结构 | 建筑面积 |

附件7

××（乡）镇人民政府

关于将×××等   户房屋改造纳入2014年第二批

农村危房改造的公示

各位村民：

根据×××等   户申请，经×××村委会组织村组干部、社员代表评议一致同意将×××等   户纳入2014年第二批农村危房改造。

（乡）镇政府于2014年   月   日组织村建、国土、林业、财政、民政等乡镇部门（站所）对×××等   户逐一进行了核实，并同意将×××等   户纳入2014年第二批农村危房改造。现予以公示，如有意见和建议，请向（乡）镇人民政府书面反映，公示期7天。

附：花名册。

××（乡）镇人民政府

2014年   月   日

附件8

××（乡）镇人民政府

关于农村危房的鉴定报告

根据县政府办（文件号）文件精神，我（乡）镇政府于2014年  月  日组织村建、国土、林业、财政、民政等乡镇部门（站所）对×××等申请户的房屋进行了现场鉴定，经鉴定该批房屋严重受损，已无法居住，均属危房。

附：剑阁县××(乡)镇农村危房鉴定花名册。

××人民政府

2014年  月  日

剑阁县××（乡）镇农村危房鉴定花名册

| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号 | 房屋情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用地面积 | 层数 | 结构 | 建筑面积 |

附件9

××（乡）镇人民政府

关于2014年第二批农村危房改造的验收报告

根据县政府办（文件号）文件精神，县人民政府下达我（乡）镇   户的农村危房改造目标任务。一年来通过我（乡）镇领导干部的共同努力，现已全面完工。于2014年  月  日组织村建、国土、林业、财政、民政等乡镇部门（站所）对×××等  户的房屋进行了现场房屋验收，经验收建筑风貌符合川北民居风貌要求，建筑质量合格。

附：剑阁县××（乡）镇农村危房改造验收花名册。

××人民政府

2014年  月  日

剑阁县××（乡）镇农村危房改造验收花名册

| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号 | 房屋情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用地面积 | 层数 | 结构 | 建筑面积 |

附件10

剑阁县2014年第二批农村危房改造资金申报表

| 申请单位 | 乡（镇）人民政府 |
| --- | --- |
| 乡镇人民政府意见： 乡（镇）2014年度第二批农村危房改造目标任务共 户，于 年 月开工建设， 年 月建设全面完工，经我镇（乡）组织村建、国土等职能部门相关人员于 年 月对 等 户进行了现场验收，经验收 等 户房屋符合川北民居风貌，建筑质量合格，特申请拔付资金 万元。 签字（盖公章）： 年 月 日 |  |
| 县城乡规划建设和住房保障局意见： 签字（盖公章）： 年 月 日 |  |
| 县人民政府意见： 签字（盖公章）： 年 月 日 |  |

附：验收报告及验收台帐

剑阁县xx(乡)镇农村危房改造资金申报台帐

| 序号 | 姓名 | 村组 | 一折通帐号 | 身份证号 | 房屋情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用地面积 | 层数 | 结构 | 建筑面积 |

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委，县法院，县检察院，

县人武部。

剑阁县人民政府办公室                   2014年12月16日印发