剑阁县道路交通安全综合治理长效机制建设年行动重点工作任务表

| 项 目 | 工作任务 | 牵头、责任部门 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双超 治理 | 1.加强普通公路固定超限检测站点建设，2016年6月底前全面建成标准化超检测站建设及流动检测点设置任务，基本实现全县“治超”网格化。 | 牵头单位：县交通运输局 实施部门：县路政管理所 | 即日起实施 |
|  | 2.强化路面管控。公安和交通运输部门继续坚持联勤联动、联合执法，依托普通公路固定超限检测站，健全一站式查处工作制度；继续发挥县治超机动队的作用，加强对治超工作的督促检查。持续开展货车非法改拼装专项行动，交通运输、公安部门要加强路面管控，对非法改装货车强制恢复原状，对非法拼装货车依法没收报废；对固定超限检测站和路面巡查发现的超限车辆，严格按照普通公路货运车辆超限超载认定和处罚标准，依法处理并及时通报。 | 牵头单位：县交通运输局 实施部门：县公安局交警大队、县路政管理所、县农机局 |  |
|  | 3.进一步完善货车超限超载违法行为抄告及责任倒查制度，对货运车辆的违法行为，严格落实抄告制度和“黑名单”制度，既要处理驾驶员，也要追究运输企业和货运源头单位、货运场站的责任。各部门要加强联动配合，及时通报、抄告违法信息，实现信息共享，进一步推动区域联合治理。 | 责任单位：县交通运输局、县安监局、县公安局、县农机局 |  |
| 货运源头治理 | 1.各乡镇人民政府、各相关部门要定期排查源头装载企业，4月底前公布重点货运企业名称及其行业主管部门，5月底前完成政府与行业主管部门、行业主管部门与企业、企业与车主和驾驶人三级禁止违法超限超载《安全责任书》和《安全承诺书》的签订。 | 牵头单位：县道安委 实施部门：各乡（镇）人民政府、县经科信局、县安监局、县交通运输局、县食药工商质监局、县公安局、县农机局 | 即日起实施 |
|  | 2.按照《广元市道路货运源头装载管理暂行办法》的规定，切实加强装载源头管理，对重点货运源头装载企业及矿山、水泥、渣土、矿石、砂石等厂（场、站），全面安装静态计重和监控设备，建立出厂（场、站）计重、登记制度，实行“货物运输单据制”。 | 牵头单位：县道安办 实施部门：县、乡（镇）人民政府、县经科信局、县安监局、县交通运输局、县食药工商质监局、县公安局、县农机局 |  |
|  | 3.按照各自职能职责继续开展机动车非法生产、销售、维修、检测、上户等环节的专项整治，每月至少开展一次源头巡查，每季度至少开展一次联合执法行动。 | 牵头单位：县道安办 实施部门：县经科信局、县安监局、县交通运输局、县食药工商质监局、县公安局、县农机局 |  |
|  | 4.继续坚持政府主导，交通、安监、公安、经科信、教育、国土、住建、水务、农机、国资、食药工商质监、旅游等行业主管部门（单位）牵头，公安、交通运输部门巡查的“1+X+2”工作模式。 | 牵头单位：县道安委 实施部门：交通、安监、公安、经科信、教育、国土、住建、水务、农机、国资、食药工商质监、旅游 | 即日起实施 |

| 项 目 | 工作任务 | 牵头、责任部门 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 继续实施公路路侧护栏建设 | 1.2016年10月底前全面完成市政府公路路侧护栏建设任务，11月底前完成市级复核验收并向省上申报核查。 | 牵头单位：县交通运输局 实施部门：县路政管理所 | 即日起实施 |
|  | 2.对道路危险路段隐患进行排查，对公路安保工程（路侧护栏）建设开展联合督导、检查和验收。 | 牵头单位：县交通运输局 责任部门：县公安局、县安监局、县发改局、县财政局 |  |
|  | 3.将公路安全设施（含路侧护栏）维护纳入养护工程范畴，定期维护更新；公路安全设施（含路侧护栏）损毁时，须及时修复。严格落实公路安全设施（含路侧护栏）建设“三同时”制度，新建、改建、扩建公路建设项目必须做到同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 牵头单位：县交通运输局 实施部门：县路政管理所 |  |
| 深入推进农村道路交通安全管理 | 1.健全管理模式。完善县政府对辖区道路交通安全管理负总责、乡（镇）人民政府主责主抓的工作机制。进一步规范乡镇交管站建设，继续落实人员、经费、设备、装备等工作保障和考核考评制度，同时要建设一批示范乡镇交管站和劝导点，带动农村交通管理工作深入开展。 | 牵头部门：县道安委 责任单位：各乡（镇）人民政府 | 即日起实施 |
|  | 2.落实工作责任。县人民政府与乡镇政府及公安、交通运输、农业、安监等执法部门签定责任书，严格落实乡镇交管办人员、经费、设备、装备等工作责任，明确部门执法、隐患排查整治、交通设施完善等工作责任，使农村道路交通安全管理“基础台账、宣传教育、违法劝导，路面巡查”落实到操作层面。 | 牵头部门：县道安委 责任单位：各乡（镇）人民政府、县公安局、县安监局、县交通运输局、县农机局 | 即日起实施 |
|  | 3.严格考评通报制度。根据《全市农村道路交通安全管理工作考核办法》，实行对乡镇每月排名通报、季度考评、年度考核制度。 | 责任单位：县道安办、县公安局、县交通运输局、县安监局、县农机局 |  |
|  | 4.充分发挥交警、派出所、乡镇交通安全员、农村劝导员、执法小分队“五支力量”作用，加强对农村道路交通安全的监管力度。针对摩托车、拖拉机的超员超速、无牌无证、假牌假证等违法行为开展专项整治，特别是对面包车超员装载学生，要坚决予以打击。 | 牵头部门：县公安局 责任部门：县公安局、各乡镇人民政府 |  |
|  | 5.严格落实客运车辆“六必查”制度（人数必查、驾驶时间必查、驾驶资格必查、车辆审验情况必查、车辆安全设施配备情况必查、车辆轮胎磨损状态必查） | 责任部门：县交通局、县公安局、县安监局 |  |
| 项 目 | 工作任务 | 牵头、责任部门 | 时限要求 |
| 积极推进信息化应用及道路智能监控建设 | 1.深化重点车辆及驾驶人信息共享平台应用。严格落实重点驾驶人“黑名单”管理和重点车辆及驾驶人信息共享平台使用管理有关规定，公安、交通运输、农机、安监等部门及时输入违法数据，定期公布，实现信息互联互通，真正做到“黑名单”车辆及驾驶人一处违法、处处受限。 | 责任部门：县安监局、县公安局、县交通运输局、县农机局 | 即日起实施 |
|  | 2. 由县交通运输局牵头，按照《道路运输车辆动态监督管理办法》，实现客车、危化品运输车、半挂牵引车及重中型载货汽车（总质量为12吨及以上）卫星定位系统安装全覆盖；探索引入保险公司等第三方参加车辆动态监控后台监管新模式。 | 牵头单位：县交通运输局 责任部门：县交通运输局 | 即日起实施 |
|  | 3.加强道路交通智能化管理体系建设。加强城区道路、国省道交通智能监控系统相关项目建设并投入使用。 | 牵头单位：县人民政府 实施部门：县公安局 | 即日起实施 |
|  | 4.由县公安局牵头，推广应用“农村道路交通管理综合应用平台”，实现乡镇交管站、派出所、交警中队数据共享和管理信息化。 | 牵头单位：县公安局 责任单位：县公安局、各乡镇人民政府 |  |
| 强化道路交通安全综合整治宣传 | 1.建立道路交通安全公益宣传机制。由县安监局牵头，5月底前制定全县道路交通安全宣传教育计划和实施方案，并结合“安全生产月”活动及重大节假日、重要时段和大型活动等重要节点，组织开展综合整治公益宣传。 | 责任单位：县委宣传部、县安监局、乡（镇）人民政府 | 即日起实施 |
|  | 2.由县委宣传部牵头，组织新闻媒体有计划、有步骤地宣传整治工作，定期通报治理情况，公布重点驾驶人“黑名单”和典型案例。各有关部门持续开展道路交通安全法律法规宣传，坚持道路交通安全宣传进社区、进农村、进学校、进企业、进家庭“五进”活动。 | 牵头单位：县委宣传部 责任单位：各成员单位 | 即日起实施 |
|  | 3.有关行业系统积极做好社会宣传工作。 | 责任部门：各成员单位 | 即日起实施 |
|  | 4.积极实施公务用车及公职人员交通违法抄告制度。 | 牵头单位：县道安办 责任单位：各乡（镇）人民政府、县文明办、县公安局 | 即日起实施 |
|  | 5. 由县公安局、县交通运输局牵头，对相关企业、场所及重点驾驶人持续开展道路交通安全教育；定期组织企业、车主及驾驶人职业道德和安全教育培训。 | 牵头单位：县公安局、县交通运输局 实施部门：县教科局、县公安局、县安监局、县交通运输局、县农机局、县经信局、县住建局 | 即日起实施 |

| 项 目 | 工作任务 | 牵头、责任部门 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 督导考核 | 1.由县委目标督查室牵头，县道安办配合，将工作任务层层分解，明确完成时限，加强跟踪问效，加大督查督办力度，通过目标考核等方式，确保工作有序推进；充分发挥先进典型的引领示范作用，对治理工作中表现突出的部门（单位）、企业和个人，按照有关规定给予表扬奖励。 | 责任部门：县目标督查室、县道安办 | 即日起实施 |
|  | 2.对治理工作不重视、不作为、不能按时完成任务的相关责任单位和责任人，通过挂牌督办、约谈、通报等方式逗硬问责；对违反相关法律法规的道路交通安全生产经营单位、责任人依法追责。 | 责任部门：县目标督查室、县道安办 | 即日起实施 |

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委，县法院，县检察院，

县人武部。

剑阁县人民政府办公室                    2016年4月21日印发